PAGE  
2

Российская Федерация

Курганская область

[image: image1.png]



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА

от  «_28_»_______февраля 2017________ г. N__1462___
Курган

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

	О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Кургана от 09.07.2013 г. № 4933 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз», на 2013-2017 годы»


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Уставом муниципального образования города Кургана Администрация города Кургана п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Кургана от 09.07.2013 г. № 4933 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2013 - 2017 годы» следующие изменения и дополнения:

1) в названии постановления, в пункте 1 постановления, и по всему тексту приложения к постановлению слова «на 2013 - 2017 годы» заменить словами «на 2013 - 2020 годы»;
2) таблицы 1, 2, 3, 4 раздела III, таблицу 5 раздела V приложения к постановлению изложить согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
3) приложение к техническому заданию на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2013 - 2017 годы дополнить планами-схемами земельных участков, перспективных районов города Кургана с детальной застройкой, предполагаемых к застройке в период с 2018 по 2020 годы, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и курганцы» и на официальном сайте муниципального образования город Курган в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Гонцова А.Н.,  директора Департамента экономического развития, предпринимательства и торговли Комогорова П.Ф.

    Руководитель Администрации

                   города Кургана                                                              А.Ю. Потапов
Истомина И.В.

	46-22-39


	Приложение  1

к постановлению

Администрации города Кургана

от _28.02.2017__ г. № _1462___

«О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Кургана от 09.07.2013 г. № 4933 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз», на 2013-2017 годы»


Таблица 1. Ведомость технических характеристик земельных участков

 перспективных районов города Кургана, предполагаемых к застройке на период действия инвестиционной программы

	№ п/п
	Местоположение участка
	Ориентировоч - ная площадь земельных участков, предполагаемых к застройке (га)
	Кол - во квартир (ед.)
	Кол - во домов (перспектива) (фактически) (ед.)
	Суммарная потребность в максимальной нагрузке, (м3/ч)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Блок 1. Заозерный

	1.
	1 микрорайон 

Многоэтажная жилая застройка
	0,64
	60
	1 (п)
	3,05
	Пункт 1 

блока 1 

таблицы 2

	2.
	3 микрорайон (позиция 25) Многоэтажная жилая застройка
	1,10
	120
	1 (п)
	6,40
	Пункт 2 

блока 1 

таблицы 2

	3.
	4 микрорайон 

Многоэтажная жилая застройка
	29,20
	456
	4 (п)
	20,00
	Пункты 3,4,5,6 блока 1 

таблицы 2

	4.
	5 микрорайон (позиция 7) Многоэтажная жилая застройка
	2,30
	547
	11 (п)
	31,00
	Пункт 7 

блока 1 

таблицы 2

	5.
	5 микрорайон (позиция 12) Многоэтажная жилая застройка
	0,11
	280
	2 (п)
	11,21
	Пункт 8 

блока 1 

таблицы 2

	6.
	5 микрорайон 

Многоэтажная жилая застройка
	1,48
	36
	1 (п)
	1,58
	Пункт 9 

блока 1 

таблицы 2

	7.
	5 микрорайон (позиция 18) Многоэтажная жилая застройка
	2,48
	548
	7 (п)
	12,79
	Пункт 10

 блока 1 таблицы 2

	8.
	5 микрорайон (позиция 19) Многоэтажная жилая застройка
	1,24
	240
	1 (п)
	9,58
	Пункт 10 

блока 1 

таблицы 2

	9.
	6 микрорайон 

Многоэтажная жилая застройка
	0,64
	440
	2 (п)
	19,33
	Пункт 11

 блока 1 таблицы 2

	10.
	6а микрорайон (позиция 18) Многоэтажная жилая застройка
	0,73
	69
	1 (п)
	3,52
	Пункт 12 

блока 1 

таблицы 2

	11.
	6а микрорайон 

Многоэтажная жилая застройка
	1,91
	30
	1 (п)
	2,25
	Пункт 12 

блока 1 

таблицы 2

	12.
	7 микрорайон 

Многоэтажная жилая застройка
	2,13
	634
	3 (п)
	27,70
	Перспективное строительство 2015-2017

	13.
	11 микрорайон 

Многоэтажная жилая застройка
	0,30
	120
	1 (п)
	4,50
	Перспективное строительство 2015-2017

	14.
	Фонд развития жилищного строительства

(Заозерный район) 

Многоэтажная жилая застройка
	86,32
	7681
	64 (п)
	630,79
	Пункты 13,14,15 блока 1 

таблицы 2

	15.
	2 микрорайон, 3а 

для здания поликлиники
	0,44
	х
	х
	4,37
	Пункт 16 

блока 1 

таблицы 2

	16.
	2 микрорайон, 20г 

для многоквартирного жилого дома
	0,35
	100
	1(п)
	2,71
	Пункт 17 

блока 1

 таблицы 2

	17.
	5 микрорайон, участок № 35 

для многоквартирного жилого дома
	1,72
	632
	2(п)
	11,25
	Пункт 18 

блока 1

 таблицы 2

	18.
	5 микрорайон,  в районе строения № 32 

для спортивного объекта
	0,28
	х
	х
	2,92
	Пункт 19 

блока 1 

таблицы 2

	19.
	8 микрорайон, 

пр. Маршала Голикова 

для торгового центра
	3,39
	х
	х
	2,21
	Пункт 20 

блока 1

 таблицы 2

	20.
	8 микрорайон, 

пр. Маршала Голикова 

для предприятия общественного питания быстрого обслуживания
	0,27
	х
	х
	0,75
	Пункт 21 

блока 1 

таблицы 2

	21.
	15 микрорайон 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства
	49,71
	9456
	81 (п)
	192,92
	Пункт 22 

блока 1 

таблицы 2

	22.
	ул. Алексеева, 16г 

для многоэтажного жилого дома
	0,41
	148
	1 (п)
	5,83
	Пункт 23 

блока 1 

таблицы 2

	23.
	ул. Алексеева, 16в 

для многоэтажного жилого дома
	0,52
	148
	1 (п)
	5,83
	Пункт 24 

блока 1 

таблицы 2

	24.
	ул. Мальцева - ул. Алексеева для культурно - досугового центра, кафе, кулинария
	0,97
	х
	х
	1,46
	Пункт 25 

блока 1 

таблицы 2

	25.
	7 микрорайон 

для физкультурно-оздоровительного комплекса
	1,90
	х
	х
	2,92
	Пункт 26 

блока 1

 таблицы 2

	26.
	4 микрорайон 

для детского сада
	1,38
	х
	х
	1,75
	Пункт 27

 блока 1 таблицы 2

	27.
	4 микрорайон 

для школы
	4,00
	х
	х
	2,75
	Пункт 28 

блока 1 

таблицы 2

	28.
	1 микрорайон, участок № 12 для многоквартирного дома
	0,65
	196
	1(п)
	5,31
	Пункт 29 

блока 1 

таблицы 2

	29.
	пос. Левашово 

для комплексного освоения в целях жилищного строительства
	97,44
	х
	х
	87,34
	Пункт 30 

блока 1 

таблицы 2

	30.
	пос. Левашово

для индивидуальной жилой застройки (предоставление земельных участков многодетным семьям)
	59,09
	х
	307 (п)
	1,54
	Пункт 31 

блока 1 

таблицы 2

	31.
	11 микрорайон, участок № 6 для комплексного освоения в целях жилищного строительства
	4,40
	516
	5 (п)
	11,06
	Пункт 32 

блока 1 

таблицы 2

	32.
	пр. Маршала Голикова - ул. Илизарова

для торгового центра
	7,00
	х
	х
	1,46
	Пункт 33 

блока 1

 таблицы 2

	33.
	ул. Илизарова

для строительства гостиничного комплекса
	0,51
	х
	х
	1,42
	Пункт 34 

блока 1 

таблицы 2

	34.
	3 микрорайон, 

в районе дома № 5 

для строительства банно-оздоровительного комплекса
	0,36
	х
	х
	1,08
	Пункт 35 

блока 1

 таблицы 2

	35.
	ул. Мостостроителей

для строительства здания кафе
	0,25
	х
	х
	1,50
	Пункт 36 

блока 1

 таблицы 2

	36.
	11 микрорайон, 

в районе дома № 2 

для многоквартирного жилого дома
	0,29
	80
	1(п)
	3,50
	Пункт 37 

блока 1 

таблицы 2

	37.
	18 микрорайон

для комплексного освоения в целях жилищного строительства
	29,92
	х
	х
	46,76
	Пункт 38 

блока 1 

таблицы 2

	38.
	3 микрорайон,

в районе дома № 6 

для многоквартирного жилого дома
	0,40
	238
	1 (п)
	4,78
	Пункт 39 

блока 1 

таблицы 2

	39.
	1 микрорайон в районе строения 25а

амбулаторно-поликлиническое здание
	0,80
	х
	х
	0,78
	Пункт 40

блока 1

таблицы 2

	40.
	2 микрорайон,

ул. Мостостроителей - Достовалова

3 многоквартирных дома
	0,81
	420
	3 (п)
	11,38
	Пункт 41

блока 1 

таблицы 2

	41.
	3 микрорайон

торгово-развлекательный центр
	3,66
	х
	х
	1,46
	Пункт 42

блока 1 

таблицы 2

	42.
	5 микрорайон, № 36

спортивно-оздоровительный комплекс
	0,22
	х
	х
	1,67
	Пункт 43 

блока 1 

таблицы 2

	43.
	5 микрорайон, 

ул. Витебского

многоуровневый паркинг
	3,88
	х
	х
	0,46
	Пункт 44 

блока 1 

таблицы 2

	44.
	ул. Витебского, № 7

торгово-развлекательный центр
	3,66
	х
	х
	1,46
	Пункт 45

блока 1 

таблицы 2

	45.
	6а микрорайон, № 28

комплексное освоение территории
	4,78
	х
	х
	35,83
	Пункт 46

блока 1 

таблицы 2

	46.
	6а микрорайон, № 27

комплексное освоение территории
	5,85
	х
	х
	43,88
	Пункт 47

блока 1 

таблицы 2

	47.
	8 микрорайон,

пр. Маршала Голикова

деловое управление (административное здание)
	0,28
	х
	х
	0,17
	Пункт 48 

блока 1 

таблицы 2

	48.
	пр. Маршала Голикова - 

ул. Илизарова

торговый центр
	1,49
	х
	х
	0,50
	Пункт 49 

блока 1 

таблицы 2

	49.
	пр. Маршала Голикова, в районе пересечения пр. Маршала Голикова - 

ул. Бурова-Петрова

деловое управление (административное здание)
	0,30
	х
	х
	0,06
	Пункт 50 

блока 1 

таблицы 2

	50.
	пр. Маршала Голикова, в районе АЗС «Роснефть»

многоярусная автостоянка
	1,01
	х
	х
	0,13
	Пункт 51 

блока 1 

таблицы 2

	51.
	11 микрорайон, 

в районе строения 1

предприятие бытового обслуживания
	0,20
	х
	х
	0,42
	Пункт 52 

блока 1 

таблицы 2

	52.
	12 микрорайон

комплексное освоение территории
	30,76
	х
	х
	93,75
	Пункт 53 

блока 1 

таблицы 2

	53.
	17 микрорайон

индивидуальное жилищное строительство
	40,93
	х
	х
	14,71
	Пункт 54 

блока 1 

таблицы 2

	
	Итого:
	494,86
	х
	х
	1 393,78
	х

	Блок 2. Западный район



	1.
	поселок Новый город Индивидуальная жилая застройка
	121,25
	x
	319 (п)

127 (ф)
	33,42
	Существующее и перспективное строительство 2015-2017

	2.
	поселок Пригородный Индивидуальная жилая застройка
	185,50
	х
	239 (п)

52 (ф)
	21,82
	Существующее и перспективное строительство 2013-2017

	3.
	микрорайон Черемухово Индивидуальная жилая застройка
	170,10
	х
	139 (п)

109 (ф)
	18,74
	Существующее и перспективное строительство 2013-2017

	4.
	поселок Осиновка Индивидуальная жилая застройка
	26,98
	х
	536 (п)

24 (ф)
	42,00
	Существующее и перспективное строительство 2013-2017

	5.
	поселок Арбинка Индивидуальная жилая застройка
	16,37
	х
	17 (ф)
	1,27
	Существующее и перспективное строительство 2013-2017

	6.
	поселок Западный Многоэтажная жилая застройка
	14,99
	961
	5 (п)
	48,04
	Пункты 1,2,3 блока 2 

таблицы 2

	7.
	бульвар Солнечный, 

участок № 16а 

для многоквартирного жилого дома
	0,29
	100
	1 (п)
	3,75
	Пункт 4 

блока 2 

таблицы 2

	8.
	бульвар Солнечный, 19 

для многоквартирного жилого дома
	0,19
	120
	1 (п)
	4,75
	Пункт 5 

блока 2 

таблицы 2

	9.
	пр. Конституции, 11 

завод по производству готовых лекарственных форм
	1,55
	х
	х
	6,25
	Пункт 6 

блока 2 

таблицы 2

	10.
	ул. Артема

многоквартирный жилой дом
	0,43
	х
	1 (п)
	3,50
	Пункт 7 

блока 2 

таблицы 2

	11.
	ул. Галкинская 

микрорайон малоэтажной высокоплотной застройки
	6,07
	х
	х
	6,70
	Пункт 8 

блока 2 

таблицы 2

	12.
	ул. Галкинская, поз. 5а

многоквартирный жилой дом
	0,52
	80
	1 (п)
	2,27
	Пункт 9 

блока 2 

таблицы 2

	13.
	бульвар Солнечный, № 6б

здание административно-делового назначения
	0,30
	х
	х
	0,05
	Пункт 10

блока 2 

таблицы 2

	
	Итого:
	544,54
	х
	х
	192,56
	х

	Блок 3.

	1.
	в кварталах улиц Красина  -Куйбышева - Томина - река Тобол 

Многоэтажная жилая застройка
	9,70
	200
	1 (п)
	8,75
	Пункт 1

блока 3 

таблицы 2

	2.
	в кварталах улиц 1 Мая -Интернациональная - Войкова -Свердлова 

Многоэтажная жилая застройка
	0,43
	46
	1 (п)
	1,96
	Перспективное строительство 2016-2017

	3.
	в кварталах улиц Косая - 

Р. Зорге - Пушкина - Свердлова Многоэтажная жилая застройка
	1,83
	54
	1 (п)
	2,33
	Перспективное строительство 2016-2017

	4.
	в кварталах улиц Красина - 

К. Мяготина - Кирова - Проходная 

Многоэтажная жилая застройка
	0,34
	60
	1 (п)
	2,62
	Пункт 2 

блока 3 

таблицы 2

	5.
	в кварталах улиц Гоголя - Бурова Петрова - К. Маркса - Орлова 

Многоэтажная жилая застройка
	0,38
	83
	1 (п)
	3,67
	Пункт 3

блока 3 

таблицы 2

	6.
	в кварталах улиц Ленина - Климова - Комсомольская - река Тобол 

Многоэтажная жилая застройка
	0,36
	136
	1 (п)
	6,08
	Пункт 4 

блока 3

 таблицы 2

	7.
	в кварталах улиц Станционная - Кирова - Проходная - Товарная Многоэтажная жилая застройка
	0,17
	45
	1 (п)
	1,96
	Пункт 5 

блока 3 

таблицы 2

	8.
	ул. Куйбышева, 71 

для многоэтажного жилого дома со встроенными нежилыми помещениями
	0,44
	х
	х
	6,00
	Пункт 6

 блока 3 таблицы 2

	9.
	ул. Куйбышева, 

в районе здания № 74 

для административно-технического здания
	2,63
	х
	х
	0,95
	Пункт 7 

блока 3 

таблицы 2


	10.
	ул. Советская, 148 

для здания административно-делового назначения
	0,12
	х
	х
	1,88
	Пункт 8 

блока 3 

таблицы 2

	11.
	ул. М.  Горького, 243

для многоэтажного жилого дома
	0,13
	х
	х
	0,67
	Пункт 9 

блока 3 

таблицы 2

	12.
	ул. Р. Зорге, 7

для размещения многоквартирного жилого дома
	0,18
	170
	1(п)
	3,35
	Пункт 10 

блока 3 

таблицы 2

	13.
	ул. Комсомольская, 17 

для многоквартирного жилого дома
	0,23
	16
	1 (п)
	0,60
	Пункт 11  

блока 3 

таблицы 2

	14.
	ул. Карельцева, 90

многоквартирный жилой дом
	0,31
	80
	1 (п)
	2,34
	Пункт 12  

блока 3 

таблицы 2

	
	Итого:
	17,25
	х
	х
	43,16
	х

	Блок 4.

	1.
	ул. Калинина, 

в районе жилого дома № 2 

для многоквартирного жилого дома
	0,26
	88
	1 (п)
	1,47
	Пункт 1 

блока 4 

таблицы 2

	2.
	ул. Калинина, 18 

для многоквартирного жилого дома
	0,32
	88
	1 (п)
	1,51
	Пункт 2 

блока 4

 таблицы 2

	3.
	ул. Дзержинского, 39г 

для здания пункта оказания первой медицинской помощи
	0,24
	х
	х
	2,90
	Пункт 3 блока 4 таблицы 2

	4.
	пр. Машиностроителей, 

в районе строения № 38в 

для здания производственного цеха
	0,75
	х
	х
	0,42
	Пункт 4

 блока 4 таблицы 2

	5.
	пр. Маршала Голикова, 

в районе строения № 26 

для цеха по производству строительных материалов
	1,33
	х
	х
	0,63
	Пункт 5 

блока 4 

таблицы 2

	6.
	пр. Машиностроителей 

для административного здания
	0,69
	х
	х
	1,08
	Пункт 6 

блока 4 

таблицы 2

	7.
	пр. Машиностроителей, 

в районе строения № 38д 

для объекта обслуживания автомобильного транспорта
	1,16
	х
	х
	0,21
	Пункт 7 

блока 4

 таблицы 2

	8.
	ул. Чернореченская, 

между домами № 125 и № 119

для многоквартирных жилых домов
	0,78
	153
	4 (п)
	3,66
	Пункт 8

 блока 4 таблицы 2

	9.
	ул. Щорса - ул. Лазо 

для индустриального парка
	12,91
	х
	х
	12,50
	Пункт 9 

блока 4 

таблицы 2

	10.
	ул. Пригородная, 24 

для многоквартирного жилого дома 
	1,20
	х
	1 (п)
	6,71
	Пункт 10 

блока 4 

таблицы 2

	11.
	ул. Пригородная, 30 

для многоквартирного жилого дома
	0,79
	х
	1 (п)
	4,41
	Пункт 11 

блока 4 

таблицы 2

	12.
	ул. Правды,53 

в районе школы № 75

спортивно-оздоровительный комплекс
	0,15
	х
	х
	0,58
	Пункт 12 

блока 4 

таблицы 2

	13.
	ул. Луначарского - ул.Калинина - ул. Смирнова -

ул. Чкалова

комплексное освоение территории
	1,57
	х
	х
	8,83
	Пункт 13 

блока 4 

таблицы 2

	14.
	поселок Чистое поле, 

Шадринский тракт

автосалон
	0,72
	х
	х
	0,75
	Пункт 14 

блока 4 

таблицы 2

	15.
	поселок Чистое поле

планировка поселка
	101,00
	х
	570 (п)
	52,44
	Пункт 15 

блока 4 

таблицы 2

	16.
	микрорайон Радужный

жилая застройка
	8,00
	х
	70 (п)
	8,17
	Пункт 16 

блока 4 

таблицы 2

	17.
	ул. Мостостроителей,  уч.. № 1

комплексное освоение территории
	8,33
	х
	х
	46,88
	Пункт 17 

блока 4 

таблицы 2

	18.
	ул. Мостостроителей,  уч.  № 2

комплексное освоение территории
	13,02
	х
	х
	73,25
	Пункт 18 

блока 4 

таблицы 2

	19.
	ул. Мостостроителей,  уч.  № 3

комплексное освоение территории
	22,63
	х
	х
	127,29
	Пункт 19

блока 4 

таблицы 2

	20.
	пр. Маршала Голикова, № 24б

объекты придорожного сервиса
	1,48
	х
	х
	0,33
	Пункт 20 

блока 4 

таблицы 2

	21.
	ул. Бурова-Петрова, в районе водонапорной станции третьего подъема

склады
	0,94
	х
	х
	0,28
	Пункт 21 

блока 4 

таблицы 2

	22.
	ул. Промышленная

производственная деятельность
	0,41
	х
	х
	0,21
	Пункт 22 

блока 4 

таблицы 2

	23.
	севернее микрорайона Зайково

индивидуальное жилищное строительство
	179,80
	х
	х
	58,38
	Пункт 23 

блока 4 

таблицы 2

	24.
	микрорайон Зайково

склады
	16,66
	х
	х
	4,17
	Пункт 24 

блока 4 

таблицы 2

	25.
	253 км автодороги Р-254 «Иртыш»

комплекс автосервиса для большегрузных автомобилей
	2,03
	х
	х
	1,75
	Пункт 25 

блока 4 

таблицы 2

	26.
	в районе СНП «Западное»

уч. № 1

производственная деятельность
	39,75
	х
	х
	11,83
	Пункт 26

блока 4 

таблицы 2

	27.
	в районе СНП «Западное» 
уч. № 2
производственная деятельность
	44,30
	х
	х
	13,17
	Пункт 27 

блока 4 

таблицы 2

	28.
	в районе очистных сооружений у аэропорта
производственная деятельность
	62,73
	х
	х
	18,67
	Пункт 28 

блока 4 

таблицы 2

	29.
	ул. Щорса, 92

производственная деятельность
	2,26
	х
	х
	0,67
	Пункт 29 

блока 4 

таблицы 2

	30.
	ул. Гагарина в районе АЗС

здание автосервиса
	0,16
	х
	х
	0,58
	Пункт 30 

блока 4 

таблицы 2

	31.
	ул. Омская, 171

производственная деятельность
	2,07
	х
	х
	0,63
	Пункт 31 

блока 4 

таблицы 2

	32.
	ул. Омская, 78

производственная деятельность
	0,65
	х
	х
	0,21
	Пункт 32 

блока 4 

таблицы 2

	33.
	ул. Омская, 144а

производственная деятельность
	0,66
	х
	х
	0,21
	Пункт 33 

блока 4 

таблицы 2

	34.
	ул. Омская, 80

производственная деятельность
	0,37
	х
	х
	0,14
	Пункт 34 

блока 4 

таблицы 2

	35.
	юго-восточнее микрорайона Глинки

индивидуальная жилая застройка, ясли-сад, начальная школа
	38,35
	х
	х
	8,98
	Пункт 35 

блока 4 

таблицы 2

	36.
	поселок Керамзитный 

2-я очередь завода по производству мобильных буровых установок

производственная деятельность
	5,67
	х
	х
	2,83
	Пункт 36 

блока 4 

таблицы 2

	37.
	пр. Голикова - пр. Машиностроителей  -  
ул. Бурова-Петрова

кондитерская фабрика
	7,27
	х
	х
	5,00
	Пункт 37

блока 4 

таблицы 2

	38.
	8 микрорайон в районе строения 16а
стационарный зоопарк
	0,15
	х
	х
	0,32
	Пункт 38 

блока 4 

таблицы 2

	
	Итого:
	581,56
	х
	х
	482,05
	х

	
	Всего:
	1 638,21
	х
	х
	2 111,55
	х


Таблица 2. План ввода в эксплуатацию объектов жилищного, промышленного строительства, административных и общественных зданий 

в разрезе застройщиков на период действия инвестиционной программы

	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование застройщика
	Общая площадь объектов (тыс.кв.метров)
	Местона-хождение земельного участка
	Примеча-ние

	
	
	
	2013
год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019 год
	2020 год
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Блок 1.Заозерный район

	1.
	1 микрорайон Многоэтажная жилая застройка
	ООО «Стройстан - дарт»
	4,997
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	1 микрорайон
	Пункт 1 блока 1 таблицы 1

	2.
	3 микрорайон 

(позиция 25) 

Многоэтажная жилая застройка
	Департамент развития городского хозяйства Администра - 
ции города Кургана
	6,090
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	3 микрорайон
	Пункт 2 блока 1 таблицы 1

	3.
	десятиэтажный многоквартирный жилой дом № 2 (стр.)
	ООО «Газинвест»
	6,430
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	4 микрорайон
	Пункт 3 блока 1 таблицы 1

	4.
	десятиэтажный многоквартирный жилой дом № 3 (стр.)
	ЗАО «Желдорипо - тека»
	4,220
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	4 микрорайон
	Пункт 3 блока 1 таблицы 1

	5.
	десятиэтажный многоквартирный жилой дом № 1 (стр.)
	ЗАО «Кургансель - строй»
	х
	7,410
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	4 микрорайон
	Пункт 3 блока 1 таблицы 1

	6.
	десятиэтажный многоквартирный жилой дом № 1 (стр.)
	ЗАО «Кургансель - строй»
	х
	7,460
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	4 микрорайон
	Пункт 3 блока 1 таблицы 1

	7.
	десятиэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными магазинами (позиция 7)
	ООО «СМУ КПД»
	27,730
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	5 микрорайон позиция 7
	Пункт 4 блока 1 таблицы 1

	8.
	десятиэтажный многоквартирный жилой дом со встроенными магазинами

(позиция 12)
	ООО «СМУ КПД»
	х
	х
	15,028
	х
	х
	х
	х
	х
	5 микрорайон позиция 12
	Пункт 5 блока 1 таблицы 1

	9.
	5 микрорайон

(позиция 16) Многоэтажная жилая застройка
	ООО «СМУ КПД»
	1,990
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	5 микрорайон
	Пункт 6 блока 1 таблицы 1

	10.
	многоквартирные жилые дома со встроенными нежилыми помещениями

(позиции 18, 19)
	ООО «СМУ КПД»
	х
	х
	45,170
	х
	х
	х
	х
	х
	5 микрорайон
	Пункты 7,8 блока 1 таблицы 1

	11.
	6 микрорайон многоэтажная жилая застройка
	Департамент городского хозяйства Администра - ции города Кургана
	7,610
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	6 микрорайон
	Пункт 9 блока 1 таблицы 1

	12.
	комплексная малоэтажная застройка
	ООО «Фирма Баскаль»
	7,800
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	6А микрорайон
	Пункты 10,11 блока 1 таблицы 1

	13.
	комплексное освоение в целях жилищного строительства, 7 этап, жилой дом № 55
	Фонд «РЖС»
	х
	2,630
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Заозерный район
	Пункт 14 блока 1 таблицы 1

	14.
	комплексное освоение в целях жилищного строительства, 7 этап, жилой дом № 53
	Фонд «РЖС»
	х
	2,490
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Заозерный район
	Пункт 14 блока 1 таблицы 1

	15.
	комплексное освоение в целях жилищного строительства, 7 этап, жилой дом № 54
	Фонд «РЖС»
	х
	2,490
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	Заозерный район
	Пункт 14 блока 1 таблицы 1

	16.
	здание поликлиники
	ООО «Строй КПД»
	х
	х
	х
	х
	4,400
	х
	х
	х
	2 микрорайон, 3а
	Пункт 15 блока 1 таблицы1

	17.
	многоквартирный жилой дом
	ООО «Атлант»
	х
	х
	х
	4,120
	х
	х
	х
	х
	2 микрорайон, 20г
	Пункт 16 блока 1 таблицы 1

	18.
	многоквартирный жилой дом
	ЗАО «Кургансель - строй»
	х
	х
	х
	26,756
	х
	х
	х
	х
	5 микрорайон участок № 35
	Пункт 17 блока 1 таблицы 1

	19.
	спортивный объект
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	0,600
	х
	х
	х
	5 микрорайон, в районе строения

№ 32
	Пункт 18 блока 1 таблицы 1

	20.
	торговый центр
	Нифтулаев Н.Т.
	х
	х
	х
	х
	21,492
	х
	х
	х
	8 микрорайон,

пр. Маршала Голикова
	Пункт 19 блока 1 таблицы 1

	21.
	предприятие общественного питания быстрого обслуживания
	ООО «Макдоналдс»
	х
	х
	х
	х
	1,620
	х
	х
	х
	8 микрорайон,

пр. Маршала Голикова
	Пункт 20 блока 1 таблицы 1

	22.
	комплексное освоение в целях жилищного строительства
	ООО «Газинвест 1»
	х
	х
	х
	276,563
	х
	х
	х
	х
	15 микрорайон
	Пункт 21 блока 1 таблицы 1

	23.
	многоэтажный жилой дом
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	5,920
	х
	х
	х
	ул. Алексеева, 16г
	Пункт 22 блока 1 таблицы 1

	24.
	многоэтажный жилой дом
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	5,920
	х
	х
	х
	ул. Алексеева, 16в
	Пункт 23 блока 1 таблицы 1

	25.
	культурно-досуговый центр, кафе, кулинария
	ИП Нестерова С.В.
	х
	х
	х
	х
	8,498
	х
	х
	х
	ул. Мальцева -

ул. Алексеева
	Пункт 24 блока 1 таблицы 1

	26.
	физкультурно-оздоровительный комплекс
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	7,280
	х
	х
	х
	7 микрорайон
	Пункт 25  блока 1 таблицы 1

	27.
	 детский сад
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	5,459
	х
	х
	х
	х
	4 микрорайон
	Пункт 26

блока 1 таблицы 1

	28.
	школа
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	15,000
	х
	х
	х
	х
	4 микрорайон
	Пункт 27  блока 1 таблицы 1

	29.
	многоквартирный дом
	ООО «Эверест»
	х
	х
	х
	х
	10,500
	х
	х
	х
	1 микрорайон, участок № 12
	Пункт 28  блока 1 таблицы 1

	30.
	комплексное освоение в целях жилищного строительства
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	110,820
	х
	х
	х
	пос. Левашово
	Пункт 29  блока 1 таблицы 1

	31.
	индивидуальная жилая застройка (предоставление земельных участков многодетным семьям)
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	46,050
	х
	х
	х
	пос. Левашово
	Пункт 30  блока 1 таблицы 1

	32.
	комплексное освоение в целях жилищного строительства
	ООО «Промресурс»
	х
	х
	х
	18,538
	х
	х
	х
	х
	11 микрорайон, участок № 6
	Пункт 31  блока 1 таблицы 1

	33.
	торговый центр 
	ЗАО «Первая девелоперская компания»
	х
	х
	х
	х
	42,984
	х
	х
	х
	пр. Маршала Голикова -

ул. Илизарова
	Пункт 32  блока 1 таблицы 1

	34.
	гостиничный  комплекс
	Дегтярева О.Т
	х
	х
	х
	х
	6,920
	х
	х
	х
	ул. Илизарова
	Пункт 33  блока 1 таблицы 1

	35.
	банно-оздоровительный комплекс
	Каграманова Н.Н.
	х
	х
	х
	х
	1,800
	х
	х
	х
	3 микрорайон, в районе дома

№ 5
	Пункт 34 блока 1 таблицы 1

	36.
	здание кафе
	Намазов М.М.
	х
	х
	х
	х
	3,000
	х
	х
	х
	ул. Мостостро - ителей
	Пункт 35 блока 1 таблицы 1

	37.
	многоквартирный жилой дом
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	4,200
	х
	х
	х
	11 микрорайон, в районе дома

№ 2
	Пункт 36 блока 1 таблицы 1

	38.
	комплексное освоение в целях жилищного строительства
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	42,552
	х
	х
	х
	18 микрорайон
	Пункт 37  блока 1 таблицы 1

	39.
	многоквартирный жилой дом 
	ООО «СК ПАТП»
	х
	х
	х
	5,281
	7,920
	х
	х
	х
	3 микрорайон в районе дома № 6
	Пункт 38  блока 1 таблицы 1

	40.
	амбулаторно-поликлиническое здание
	ООО «Вита»
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	1 микрорайон в районе строения 25а
	Пункт 39  блока 1 таблицы 1

	41.
	3 многоквартир - ных жилых дома
	ООО «Стальстрой - монтаж»
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	*
	*
	2 микрорайон,

ул. Мостостроителей - Достовалова
	Пункт 40  блока 1 таблицы 1

	42.
	торгово-развлекательный центр
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	3 микрорайон
	Пункт 41  блока 1 таблицы 1

	43.
	спортивно-оздоровительный комплекс
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	5 микрорайон, № 36
	Пункт 42  блока 1 таблицы 1

	44.
	многоуровневый паркинг
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	5 микрорайон,

ул. Витеб - ского
	Пункт 43  блока 1 таблицы 1

	45.
	торгово-развлекательный центр
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	ул. Витеб-ского, № 7
	Пункт 44  блока 1 таблицы 1

	46.
	6а микрорайон, 
№ 28

комплексное освоение территории
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	*
	*
	6а микрорайон, № 28
	Пункт 45  блока 1 таблицы 1

	47.
	комплексное освоение территории
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	*
	*
	6а микрорайон, № 27
	Пункт 46  блока 1 таблицы 1

	48.
	деловое управление (административ - ное здание)
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	8 микрорайон,

пр. Маршала Голикова
	Пункт 47  блока 1 таблицы 1

	49.
	торговый центр
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	пр. Маршала Голикова -

ул. Илизарова
	Пункт 48  блока 1 таблицы 1

	50.
	деловое управление (административ - ное здание)
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	пр. Маршала Голикова, в районе пересечения пр. Маршала Голикова -

ул. Бурова-Петрова
	Пункт 49  блока 1 таблицы 1

	51.
	многоярусная автостоянка
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	пр. Маршала Голикова, в районе АЗС «Роснефть»
	Пункт 50  блока 1 таблицы 1

	52.
	предприятие бытового обслуживания
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	11 микрорайон,

в районе строе-

ния 1
	Пункт 51  блока 1 таблицы 1

	53.
	комплексное освоение территории
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	*
	*
	12 микрорайон
	Пункт 52  блока 1 таблицы 1

	54.
	индивидуальное жилищное строительство
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	*
	*
	17 микрорайон
	Пункт 53  блока 1 таблицы 1

	Блок 2. Западный район

	1.
	комплекс малоэтажной застройки в районе бульвара Солнечный
	ООО «Фирма Баскаль»
	3,600
	15,950
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	бульвар Солнечный
	Пункт 6 блока 2 таблицы 1

	2.
	многоквартирный жилой дом  (2 очередь)
	ООО ПКБ «ТОРИ»
	х
	6,150
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	ул. Галкинская
	Пункт 6 блока 2 таблицы 1

	3.
	многоквартирный жилой дом

(позиция 10А)
	ООО «Газинвест»
	х
	6,680
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	ул. Галкинская
	Пункт 6 блока 2 таблицы 1

	4.
	многоквартирный жилой дом
	ООО «Атлант»
	х
	х
	х
	х
	4,120
	х
	х
	х
	бульвар Солнечный, участок № 16а
	Пункт 7 блока 2 таблицы 1

	5.
	многоквартирный жилой дом
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	4,672
	х
	х
	х
	бульвар Солнечный, 19
	Пункт 8 блока 2 таблицы 1

	6.
	завод по производству готовых лекарственных форм
	ООО «Велфарм»
	х
	х
	х
	8,284
	х
	х
	х
	х
	пр. Консти - туции, 11
	Пункт 9 блока 2 таблицы 1

	7.
	многоквартирный жилой дом
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	ул. Артема
	Пункт 10 блока 2 таблицы 1

	8.
	микрорайон малоэтажной высокоплотной застройки
	ООО «БИК-Сервис»
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	*
	*
	ул. Галкинская
	Пункт 11 блока 2 таблицы 1

	9.
	многоквартирный жилой дом
	ООО «Газинвест»
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	ул. Галкинская, поз. 5а
	Пункт 12 блока 2 таблицы 1

	10.
	здание административно-делового назначения
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	бульвар Солнечный,

№ 6б
	Пункт 13 блока 2 таблицы 1


	Блок 3.

	1.
	группа многоэтажных жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения. 1 этап строительства: многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями общественного назначения 

(строение 1)
	ООО «СУ Артекс»
	8,480
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	ул. Красина, 38 - ул. Куйбышева, 15
	Пункт 1 блока 3 таблицы 1

	2.
	в кварталах улиц Красина - 

К. Мяготина -Кирова  -Проходная многоэтажная жилая застройка
	ЗАО «Сибирский газовик»
	2,649
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	ул. К. Мяготина, 111б
	Пункт 4 блока 3 таблицы 1

	3.
	в кварталах улиц Гоголя - Бурова - Петрова - К. Маркса - Орлова 

многоэтажная жилая застройка
	Департамент развития городского хозяйства Администра - ции города Кургана
	5,730
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	ул. Бурова - Петрова, 62
	Пункт 5 блока 3 таблицы 1

	4.
	в кварталах улиц Ленина - Климова  - Комсомольская - река Тобол 

многоэтажная жилая застройка
	Департамент развития городского хозяйства  Администра - ции города Кургана
	10,650
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	ул. Климова, 78
	Пункт 6 блока 3 таблицы 1

	5.
	в кварталах улиц Станционная - Кирова - Проходная - Товарная многоэтажная жилая застройка
	ООО «ЭсЭлДжиДе - велопмент»
	8,920
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	ул. Станци - онная, 22
	Пункт 7 блока 3 таблицы 1

	6.
	многоэтажный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями
	ЗАО «Сибирский газовик»
	х
	х
	х
	х
	7,467
	х
	х
	х
	ул. Куйбышева, 71
	Пункт 8 блока 3 таблицы 1

	7.
	административно-техническое здание
	ФСБ России
	х
	х
	х
	х
	16,000
	х
	х
	х
	ул. Куйбышева в районе здания 

№ 74
	Пункт 9 блока 3 таблицы 1

	8.
	здание административно-делового назначения
	ООО «КФХ «фирма ДГЛ»
	х
	х
	х
	х
	2,242
	х
	х
	х
	ул. Советская, 148
	Пункт 10 блока 3 таблицы 1

	9.
	многоэтажный жилой дом
	ЗАО «Сибирский газовик»
	х
	х
	х
	х
	3,180
	х
	х
	х
	ул. М. Горького, 243
	Пункт 11 блока 3 таблицы 1

	10.
	многоквартирный жилой дом
	Печерских М.В.
	х
	х
	х
	х
	6,920
	х
	х
	х
	ул. Р. Зорге, 7
	Пункт 12 блока 3 таблицы 1

	11.
	многоквартирный жилой дом
	Департамент развития городского хозяйства Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	1,225
	х
	х
	х
	ул. Комсомоль - ская, 17
	Пункт 13 блока 3 таблицы 1

	12.
	многоквартирный жилой дом
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	ул. Карельцева, 90
	Пункт 14 блока 3 таблицы 1

	Блок 4.

	1.
	многоквартирный  жилой дом
	ООО «Эверест»
	х
	х
	х
	х
	3,785
	х
	х
	х
	ул. Калинина в районе жилого дома № 2
	Пункт 1 блока 4 таблицы 1

	2.
	многоквартирный жилой дом
	ООО «Эверест»
	х
	х
	х
	х
	3,785
	х
	х
	х
	ул. Калинина, 18
	Пункт 2 блока 4 таблицы 1

	3.
	здание пункта оказания первой медицинской помощи
	ИП Богомолов А.И.
	х
	х
	х
	х
	2,400
	х
	х
	х
	ул. Дзержинско-го, 39г
	Пункт 3 блока 4 таблицы 1

	4.
	здание производственного цеха 
	Махмудян М.Р.
	х
	х
	х
	х
	5,250
	х
	х
	х
	пр. Машино-строителей в районе строения № 38в
	Пункт 4 блока 4 таблицы 1

	5.
	цех по производству строительных материалов 
	ООО «Пилар»
	х
	х
	х
	х
	9,310
	х
	х
	х
	пр. Маршала Голикова

 в районе строения

 № 26
	Пункт 5 блока 4 таблицы 1

	6.
	административное здание 
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	4,830
	х
	х
	х
	пр. Маши - ностроите -лей
	Пункт 6 блока 4 таблицы 1

	7.
	объект обслуживания автомобильного транспорта 
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	8,120
	х
	х
	х
	пр. Маши -ностроите - лей, в районе строения № 38д
	Пункт 7 блока 4 таблицы 1

	8.
	многоквартирные жилые дома
	ООО «Стандарт»
	х
	х
	х
	7,634
	х
	х
	х
	х
	ул. Черноре - ченская между домами № 125 и № 119
	Пункт 8 блока 4 таблицы 1 

	9.
	индустриальный парк
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	90,370
	х
	х
	х
	ул. Щорса –

ул. Лазо
	Пункт 9 блока 4 таблицы 1

	10.
	многоквартирный жилой дом
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	1,440
	х
	х
	х
	ул. Приго - родная, 24
	Пункт 10 блока 4 таблицы 1

	11.
	многоквартирный жилой дом
	Департамент архитектуры, имуществен - ных и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	1,440
	х
	х
	х
	ул. Пригород-ная, 30
	Пункт 11 блока 4 таблицы 1

	12.
	спортивно-оздоровительный комплекс
	ИП 

Горлов Д.А.
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	ул. Правды,53

в районе школы № 75
	Пункт 12 блока 4 таблицы 1

	13.
	комплексное освоение территории
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	*
	х
	ул. Луначар-ского -

ул. Калинина - ул. Смирнова -

ул. Чкалова
	Пункт 13 блока 4 таблицы 1

	14.
	автосалон
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	поселок Чистое поле,

Шадринский тракт
	Пункт 14 блока 4 таблицы 1

	15.
	планировка поселка
	Архитектурно-строительная компания

 ООО «АММО групп»
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	*
	*
	поселок Чистое поле
	Пункт 15 блока 4 таблицы 1

	16.
	жилая застройка
	МКУ города Кургана «Управление капитального строительства»
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	микрорайон Радужный
	Пункт 16 блока 4 таблицы 1

	17.
	комплексное освоение территории
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	*
	*
	ул. Мостостро - ителей,

уч. № 1
	Пункт 17 блока 4 таблицы 1

	18.
	комплексное освоение территории
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	*
	*
	ул.  Мостостро -ителей,

уч. № 2
	Пункт 18 блока 4 таблицы 1

	19.
	комплексное освоение территории
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	*
	*
	ул. Мостостро -ителей,

уч. № 3
	Пункт 19 блока 4 таблицы 1

	20.
	объекты придорожного сервиса
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	пр. Маршала Голикова,

№ 24б
	Пункт 20 блока 4 таблицы 1

	21.
	склады
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	ул. Бурова-Петрова, в районе водонапор-ной станции третьего подъема
	Пункт 21 блока 4 таблицы 1

	22.
	производственная деятельность
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	ул. Промышлен-ная
	Пункт 22 блока 4 таблицы 1

	23.
	индивидуальное жилищное строительство
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	*
	*
	севернее микрорайона Зайково
	Пункт 23 блока 4 таблицы 1

	24.
	склады
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	микрорайон Зайково
	Пункт 24 блока 4 таблицы 1

	25.
	комплекс автосервиса для большегрузных автомобилей
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	253 км автодороги Р-254 «Иртыш»
	Пункт 25 блока 4 таблицы 1

	26.
	производственная деятельность
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	в районе СНП «Западное» уч. № 1
	Пункт 26 блока 4 таблицы 1

	27.
	производственная деятельность
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра-ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	в районе СНП «Западное» уч. № 2
	Пункт 27 блока 4 таблицы 1

	28.
	производственная деятельность
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	в районе очистных сооружений у аэропорта


	Пункт 28 блока 4 таблицы 1

	29.
	производственная деятельность
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	ул. Щорса, 92
	Пункт 29 блока 4 таблицы 1

	30.
	здание автосервиса
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	ул. Гагарина в районе АЗС
	Пункт 30 блока 4 таблицы 1

	31.
	производственная деятельность
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	ул. Омская, 171
	Пункт 31 блока 4 таблицы 1

	32.
	производственная деятельность
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	ул. Омская, 78
	Пункт 32 блока 4 таблицы 1

	33.
	производственная деятельность
	Департамент архитектуры, строительства и земельных отношений Администра - ции города Кургана
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	ул. Омская, 144а
	Пункт 33 блока 4 таблицы 1

	34.
	производственная деятельность
	ООО 

«ПК «Крым»
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	ул. Омская, 80
	Пункт 34 блока 4 таблицы 1

	35.
	индивидуальная жилая застройка, ясли-сад, начальная школа
	ООО

 «Лидер-С»
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	юго-восточнее микрорайона Глинки
	Пункт 35 блока 4 таблицы 1

	36.
	2-я очередь завода по производству мобильных буровых установок
	«СЛСи-Рус»
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	*
	х
	поселок Керамзит-ный
	Пункт 36 блока 4 таблицы 1

	37.
	кондитерская фабрика
	ООО «Арт и Ко»
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	пр. Голикова - пр. Маши -ностроите -лей  -

ул. Бурова-Петрова
	Пункт 37 блока 4 таблицы 1

	38.
	стационарный зоопарк
	ООО «Одиссея»
	х
	х
	х
	х
	х
	*
	х
	х
	8 микрорайон в районе строения 16а
	Пункт 38 блока 4 таблицы 1


* - значение показателей в таблице 2 будет определено после проведения проектных работ.
Таблица 3. Перечень технических мероприятий, обеспечивающих развитие объектов централизованных систем холодного водоснабжения, эксплуатируемых АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2013 - 2020 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Направление мероприятия
	Местоположение участка

	1
	2
	3
	4
	5

	Блок 1. Заозерный район

	1.
	Модернизация насосной станции 3-го подъема со строительством 2-х резервуаров чистой воды с заменой насосного и электросилового оборудования в Заозерном районе 

г. Кургана
	Увеличение мощности системы водоснабжения Заозёрного района для обеспечения необходимого объема услуг водоснабжения объектов многоэтажной жилой застройки (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1-21, 24-27, 31-37, 38, 40, 41, 45-48, 50, 51 блока 1 и пунктов 17-19, 23-27, 38 блока  4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	г. Курган

	2.
	Модернизация водовода

Д=500 мм L=1688 м от насосной станции 3-го подъема до точки 61
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 4-11,  21-23, 26-30, 38, 39, 42-44, 52, 53 блока 1 и пунктов 17-19  блока 4 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Алексеева - 

ул. Мальцева

в 1 микрорайоне

	3.
	Модернизация водопровода

Д=300 мм L=7530 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 4-11, 15-18, 33-35, 38, 40 блока 1 и пункта 17-19  блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	2, 3, 5, 6 микрорайоны

	4.
	Модернизация водовода

Д=500 мм L=500 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 3, 12, 19, 20, 24 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Фарафонова

	5.
	Модернизация водовода

Д=500 мм L=307 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 3, 12, 25, 38 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Илизарова от 

пр. Маршала  Голикова до

 7 микрорайона

	6.
	Модернизация водопровода

Д=400 мм L=1373 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 3, 12, 38 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пр. Маршала Голикова от

 ул. Илизарова до

 ул. Мальцева

	7.
	Водопровод диаметром 1000 мм от перекрестка улиц Лермонтова -Новостроек по пос. Северный до перекрестка улиц Плеханова -Комиссаров в г. Кургане
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1- 21, 24, 26, 27, 31-37, 40, 41, 45-48, 50, 51 блока 1 и пунктов 12, 13, 17-19, 23-27, 38 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от ул. Галкинской  по ул. Невежина, 

ул. Горяева,

 ул. Молодежи,

 ул. Плеханова до насосной станции

 3-го подъема в районе Заозерный



	8.
	Водопровод диаметром 500 мм от водопроводной насосной станции 3-го подъема в 11 микрорайоне к жилому комплексу напротив 14 микрорайона между проспектом Первомайский и Шадринским трактом в г. Кургане
	Увеличение мощности системы водоснабжения района Заозерный для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 14 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	вдоль микрорайонов 

12, 13, 14, 15

	9.
	Модернизация водопровода

Д=400 мм L=630 м
	Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1, 21-23, 28-30, 52, 53 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от ул. Мальцева по ул. Алексеева 

до ул. Мостостроителей

	10.
	Модернизация водопровода

Д=200 мм L=460 м
	Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 22, 23  блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Епишева

	11. 
	Модернизация внутриквартального водопровода

Д=150 мм L=120 м
	Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 15  блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	2 микрорайон

	12.
	Модернизация водопровода

 Д=300 мм L=1300 м
	Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 28-30, 40  блока 1 и пунктов 23-27 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Мостостроителей

	13.
	Модернизация водопровода

Д=400 мм L=400 м
	Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  31, 36 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Родькина

	14.
	Модернизация водопровода 

Д=400 мм от насосной станции 3-го подъема в районе Заозерный до

пр. Машиностроителей 
	Увеличение пропускной способности водопровода для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 31  блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	11 микрорайон 

	15.
	Строительство разводящих сетей водопровода, в том числе:
	х
	х
	х

	15.1
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=22 м

Д=225 мм L=19 м

Д=110 мм L=10 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 1 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	1 микрорайон, многоэтажная жилая застройка

 (S=0,64 Га, 

60 квартир (перспектива))

	15.2
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=37 м

Д=225 мм L=32 м

Д=110 мм L=10 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 2 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	3 микрорайон (позиция 25), многоэтажная жилая застройка, 

(S=1,10 Га, 

120 квартир (перспектива))

	15.3
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=980 м

Д=225 мм L=850 м

Д=160 мм L=80 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 3 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	4 микрорайон многоэтажная жилая застройка

(S=29,20 Га, 

456 квартир (перспектива)) 

	15.4
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=78 м

Д=225 мм L=68 м

Д=110 мм L=20 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 4 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон (позиция 7), многоэтажная жилая застройка 

(S=2,3 Га, 

547 квартир (перспектива))

	15.5
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=14 м

Д=225 мм L=11 м

Д=110 мм L=10 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон (позиция 12), многоэтажная жилая застройка 

(S=0,11 Га, 

280 квартир (перспектива))

	15.6
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=50 м

Д=225 мм L=43 м

Д=110 мм L=15 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон (позиция 16), многоэтажная жилая застройка

(S=1,48 Га, 

36 квартир (перспектива))

	15.7
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=84 м

Д=225 мм L=73 м

Д=160 мм L=20 м

Д=110 мм L=30 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 7 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон (позиция 18), многоэтажная жилая застройка

(S=2,48 Га, 

320 квартир (перспектива))

	15.8
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=42 м

Д=225 мм L=36 м

Д=110 мм L=25 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 8 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон (позиция 19), многоэтажная жилая застройка 

(S=1,24 Га, 

240 квартир (перспектива))

	15.9
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=22 м

Д=225 мм L=19 м

Д=110 мм L=10 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения   пункта 9 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	6 микрорайон (позиция 19), многоэтажная жилая застройка

(S=0,64 Га, 

440 квартир (перспектива))

	15.10
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=25 м

Д=225 мм L=21 м

Д=110 мм L=20 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 10 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	6а микрорайон (позиция 18), многоэтажная жилая застройка 

(S=0,73 Га, 

69 квартир (перспектива))

	15.11
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=65 м

Д=225 мм L=56 м

Д=110 мм L=25 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 11 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	6а микрорайон (позиция 19), многоэтажная жилая застройка

(S=1,91 Га, 

30 квартир (перспектива))

	15.12
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=72 м

Д=225 мм L=63 м

Д=110 мм L=15 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 12 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	7 микрорайон (позиция 19), многоэтажная жилая застройка 

(S=2,13 Га, 

634 квартир (перспектива))

	15.13
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=10 м

Д=225 мм L=9 м

Д=110 мм L=10 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 13 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	11 микрорайон (позиция 19), многоэтажная жилая застройка 

(S=0,30 Га, 

120 квартир (перспектива))

	15.14
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=80 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 15, 16 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	2 микрорайон



	15.15
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=120 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пунктов 17, 18  блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон 

	15.16
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=375 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пунктов 19, 20 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	8 микрорайон 

	15.17
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=740 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 21 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	15 микрорайон

	15.18
	Строительство разводящих сетей

Д=160 мм L=140 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пунктов 22, 23 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Алексеева

	15.19
	Строительство разводящих сетей

Д=160 мм L=110 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 24 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Мальцева-

ул. Алексеева

	15.20
	Строительство разводящих сетей 

Д=160 мм L=120 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 25 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	7 микрорайон 

	15.21
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=255 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 26, 27 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	4 микрорайон 

	15.22
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=70 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 28 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	1 микрорайон 

	15.23
	Строительство разводящих сетей Д=225 мм L=2000 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пунктов 29, 30  блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пос. Левашово

	15.24
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=70 м

Д=160 мм L=150 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пунктов 31, 36  блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	11 микрорайон 

	15.25
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=580 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 32 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пр. Маршала Голикова

	15.26
	Строительство разводящих сетей Д=63 мм L=90 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие  необходимо для выполнения  пункта 33 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Илизарова

	15.27
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=50 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пунктов 34, 38 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	3 микрорайон

	15.28
	Строительство разводящих сетей 

Д=110 мм L=950 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 35 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Мостостроителей

	15.29
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=2400 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 37 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	18 микрорайон

	15.30
	Строительство разводящих сетей 

Д=110 мм L=20 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 39 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	1 микрорайон

	15.31
	Строительство разводящих сетей 

Д=110 мм L=20 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 40 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	2 микрорайон

	15.32


	Строительство разводящих сетей 

Д=110 мм L=30 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 41 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	3 микрорайон

	15.33
	Строительство разводящих сетей 
Д=110 мм L=20 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 42 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон

	15.34
	Строительство разводящих сетей 

Д=110 мм L=30 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 43 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон

	15.35
	Строительство разводящих сетей 

Д=110 мм L=130 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 44 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Витебского

	15.36
	Строительство разводящих сетей 

Д=160 мм L=250 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 45 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	6а микрорайон

	15.37
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=350 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 46 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	6а микрорайон

	15.38
	Строительство разводящих сетей 

Д=110 мм L=40 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 47 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	8 микрорайон

	15.39
	Строительство разводящих сетей 

Д=110 мм L=30 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 48 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пр. Маршала Голикова -
ул. Илизарова

	15.40
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=140 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 49 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пр. Маршала Голикова

	15.41
	Строительство разводящих сетей 

Д=110 мм L=60 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 50  блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пр. Маршала Голикова

	15.42
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=40 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 51 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	11 микрорайон

	15.43
	Строительство разводящих сетей 
Д=315мм L=500 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 52 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	12 микрорайон

	15.44
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=1100 м

Д=225 мм L=400 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения  пункта 53 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	17 микрорайон

	Блок 2. Западный район

	1.
	Модернизация водопровода 

Д=350 мм L=2705 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 6,10 блока 2 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой 

воды,  повышение надежности 

водоснабжения, повышение 

качества обслуживания 

абонентов, снижение удельных

 расходов энергетических

 ресурсов,  подключение к 

централизованным системам 

водоснабжения новых абонентов,

 защита централизованных

 систем водоснабжения и их

отдельных объектов от угроз

 техногенного, природного 

характера и  террористических

 актов, предотвращение 

возникновения аварийных

 ситуаций, снижение риска и 

смягчение последствий  

чрезвычайных ситуаций
	по 

ул. Красномаяч-ной - ул. Артема -

ул. Энгельса от Хлебокомбината № 2 до пр. Конституции, 64

	2.
	Модернизация водопроводов 

Д=300 мм L=140 м

Д=100 мм L=50 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от ул. Свердлова, 6 до ул. Красно-маячной, 66

	3.
	Модернизация водопровода 

Д=150 мм L=1600 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от колодца у жилого дома по ул. Дружбы, 6 до колодца по

 ул. Профсоюзной, 4 по улицам Дружбы и Красномаячной

	4.
	Модернизация водопровода 

Д=300 мм L=242 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  6, 10  блока 2 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от камеры по

 ул. Бажова по 

ул. Профсоюзной

 до камеры на перекрестке 

ул. Профсоюзной -ул. Красномаячной

	5.
	Модернизация водопровода 

Д=225 мм L=530 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от колодца у жилого дома по 

ул. Галкинской, 71 по ул. Галкинской, ул. Тропинина до перекрестка 

ул. Тропинина -

ул. Дружбы

	6.
	Модернизация водопровода 

Д=110 мм L=182 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от камеры на перекрестке 

ул. Бажова -

ул. Тропинина по

 ул. Тропинина до перекрестка 

ул. Тропинина -

ул. Фестивальной

	7.
	Модернизация водопровода 

Д=150 мм L=839 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от перекрестка 

ул. Бажова -

ул. Тропинина по 

ул. Бажова вдоль жилых домов 71-69 до колодца на перекрестке 

ул. Бажова -

ул. Энгельса, 

по ул. Энгельса,

 ул. Дружбы до

 ул. Спартака

	8.
	Модернизация водопровода 

Д=200 мм L=305 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от жилого дома по ул. Тельмана, 2 до камеры у жилого дома по 

пр. Конституции, 66

	9.
	Модернизация водопровода 

Д=150 мм L=424 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от жилого дома по ул. Тельмана, 4 вдоль жилых домов по 

ул. Дружбы, 6, 8, 10 до колодца на перекрестке 

ул. Дружбы -

ул. Спартака

	10.
	Модернизация водопровода 

Д=150 мм L=222 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от жилого дома по ул. Дружбы, 6 мимо жилого дома по

 ул. Тельмана, 12 до жилого дома по 

ул. Дружбы, 8

	11.
	Модернизация водопровода 

Д=300 мм L=170 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от перекрестка 

ул. Красномаячной,

ул. Профсоюзной по ул. Профсоюз -ной до 

ул. Галкинской

	12.
	Модернизация водопровода 

Д=225 мм L=660 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 6, 7, 8, 11-13  блока 2 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	бульвар Солнечный

	13.
	Модернизация водопровода 

Д=160 мм L=200 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	бульвар Солнечный

	14.
	Модернизация водопровода

 Д=160 мм L=335 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь застраиваемых поселков (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 9 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	до жилых домов по пр. Конституции,

 8 - 12

	15.
	Строительство разводящих сетей водопровода, в том числе:
	х
	х
	х

	15.1
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=126 м

Д=225 мм L=195 м

Д=160 мм L=146 м

Д=110 мм L=272 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 1 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	поселок Новый город, индивидуальная жилая застройка (S=121,25 Га, 

319 домов (перспектива), 

127 домов (фактически))

	15.2
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=192 м

Д=225 мм L=298 м

Д=160 мм L=223 м

Д=110 мм L=416 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 2 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	микрорайон Пригородный, индивидуальная жилая застройка (S=185,50 Га, 

239 домов (перспектива),

 52 дома (фактически))

	15.3
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=176 м

Д=225 мм L=273 м

Д=160 мм L=205 м

Д=110 мм L=381 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 3 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	микрорайон Черемухово, индивидуальная жилая застройка (S=170,10 Га, 

139 домов (перспектива), 

109 домов (фактически)

	15.4
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=28 м

Д=225 мм L=43 м

Д=160 мм L=32 м

Д=110 мм L=60 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 4 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	микрорайон Осиновка, индивидуальная жилая застройка (S=26,98 Га, 

536 домов (перспектива), 

24 дома (фактически))

	15.5
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=17 м

Д=225 мм L=26 м

Д=160 мм L=20 м

Д=110 мм L=37 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	микрорайон Арбинка, индивидуальная жилая застройка (S=16,37 Га, 

17 домов 

(фактически))

	15.6
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=16 м

Д=225 мм L=24 м

Д=160 мм L=18 м

Д=110 мм L=34 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	район Западный, многоэтажная жилая застройка

 (S=14,99 Га, 

961 квартира 

(перспектива))

	15.7
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=110 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном  (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 7, 8 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	бульвар Солнечный

	15.8
	Строительство разводящих сетей

Д=160 мм L=470 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 9 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пр. Конституции

	15.9
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=20 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  10 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Артема

	15.10
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=25 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  11 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Галкинская

	15.11
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=30 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  12 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Галкинская

	15.12
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=20 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  13 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	бульвар Солнечный

	15.13
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=29623 м


	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь застраиваемых поселков  (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1 - 5 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	до границ поселка Новый город, микрорайонов Черемухово, Пригородного, Осиновки, Арбинки

	Блок 3.

	1.
	Модернизация водопровода 

Д=300-500 мм L=3800 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 2 блока 3 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. К. Мяготина от ул. Невежина до ул. Савельева

	2.
	Модернизация разгрузочного водопровода 

Д=500-700 мм L=2960 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 2, 5, 8 блока 3 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от Продольного водопровода через ЦПКиО по улицам М. Горького, Володарского, Советской до

 ул. Аргентовского

	3.
	Модернизация водопровода 

с Д=200 мм на Д=500 мм 

L=1900 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1, 8, 9, 13 блока 3 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Куйбышева от ул. Красина до 

ул. Савельева

	4.
	Модернизация водопровода 

с Д=100-200 мм на Д=315 мм 

L=1900 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  6 блока 3 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Климова от 

ул. Красина до

 ул. Савельева

	5.
	Модернизация водопровода 

 Д=200-500 мм

Д=500 мм L=930 м

Д=200 мм L=670 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 3 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Ленина от

 ул. Станционной до ул. Климова

	6.
	Модернизация водопровода 

Д=315 мм L=1080 м


	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 3 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Пролетарской от ул. К. Мяготина до ул. Куйбышева

	7.
	Модернизация водопровода 

Д=225 мм L=900 м


	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 4, 7 блока 3 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Кирова от

 ул. Станционной до 

ул. К. Мяготина

	8.
	Модернизация водопровода 

Д=225 мм L=670 м


	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 4, 7 блока 3 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Станционной от сквера на вокзале до ул. Кирова

	9.
	Строительство водовода

Д=500 мм L=870 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 3 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. К. Мяготина от ул. Савельева до ул. Аргентовского

	10.
	Строительство водовода

Д=700 мм L=2500 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 2, 3, 6 блока 3 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от новой насосной станции 3 - го подъема на территории ОСВ ЦГ, далее по ул. Красина с дальнейшим переключением существующих водопроводов до квартала улиц Томина - Куйбышева -

реки Тобол

	11.
	Модернизация водовода

Д=1000 мм L=4300 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 7, 8, 11 - 13 блока 2 и пунктов  1, 6  блока 3 таблицы 1 технического задания) 
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по пр. Конституции от магазина «1000 мелочей» по 

ул. Бажова до

 ул. Невежина

	12.
	Модернизация ОСВ ЦГ (замена технологического оборудования)
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов  (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1 - 7, 14 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	г. Курган

	13.
	Модернизация сетей водопровода 

Д=150 мм L=150 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 10 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. 1 Заводская

	14.
	Модернизация сетей водопровода  

Д=200 мм L=370 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 11 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Орлова

	15.
	Модернизация сетей водопровода 

Д=400 мм L=530 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 12 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Р. Зорге

	16
	Модернизация сетей водопровода 

Д=100 мм L=160 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 13 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Комсомоль -ской от 

ул. Куйбышева до ул. Климова

	17.
	Модернизация ВНС с заменой технологического оборудования
	Увеличение мощности   системы водоснабжения  для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  14 блока 34 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	г. Курган 

	18.
	Строительство разводящих сетей водопровода, в том числе:
	х
	х
	х

	18.1
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=200 м

Д=225 мм L=308 м

Д=160 мм L=441 м

Д=110 мм L=1101 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 1 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Красина - Куйбышева - Томина-

реки Тобол, многоэтажная жилая застройка 

(S=9,70 Га, 

200 квартир (перспектива))

	18.2
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=10 м

Д=225 мм L=14 м

Д=160 мм L=20 м

Д=110 мм L=49 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 2 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц

 1 Мая-Интернациональной-Войкова - Свердлова, многоэтажная жилая застройка 

(S=0,43 Га, 

46 квартир (перспектива))

	18.3
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=42 м

Д=225 мм L=58 м

Д=160 мм L=83 м

Д=110 мм L=208 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 3 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Косой - Р. Зорге-Пушкина -Свердлова, многоэтажная жилая застройка

 (S=1,83 Га, 

54 квартиры (перспектива))

	18.4
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=18 м

Д=225 мм L=11 м

Д=160 мм L=15 м

Д=110 мм L=39 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 4 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Красина-

К. Мяготина -Кирова-

Проходной, многоэтажная жилая застройка

 (S=0,34 Га, 

60 квартир (перспектива))

	18.5
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=14 м

Д=225 мм L=12 м

Д=160 мм L=17 м

Д=110 мм L=43 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Гоголя - 

Бурова -Петрова - 

К. Маркса -

Орлова, многоэтажная жилая застройка 

(S=0,38 Га, 

83 квартиры (перспектива))

	18.6
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=13 м

Д=225 мм L=11 м

Д=160 мм L=16 м

Д=110 мм L=41 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Ленина - Климова -Комсомольской -реки Тобол, многоэтажная жилая застройка

 (S=0,36 Га, 

136 квартир (перспектива))

	18.7
	Строительство разводящих сетей

Д=315 мм L=4 м

Д=225 мм L=5 м

Д=160 мм L=8 м

Д=110 мм L=19 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 7 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Станционной - Кирова - Проходной -Товарной, многоэтажная жилая застройка 

(S=0,17 Га, 

45 квартир (перспектива))

	18.8
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=120 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города  (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  8, 9 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Куйбышева

	18.9
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=40 м


	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 10 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Советская

	18.10
	Строительство разводящих сетей

Д=160 мм L=110 м


	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 11 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. М. Горького



	18.11
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=50 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 12 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Р. Зорге

	18.12
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=20 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 13 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Комсомольская

	18.13
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=15 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 14 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Карельцева

	Блок 4.

	1.
	Модернизация насосной станции 3-го подъема со строительством 2-х резервуаров чистой воды с заменой насосного и электросилового оборудования в районе Рябково
	Увеличение  мощности  системы водоснабжения  для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 8 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	г. Курган

	2.
	Модернизация сетей водопровода Д=150 мм L=1010 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1, 2 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Садовая



	3.


	Модернизация внутриквартальных сетей водопровода

Д=100 мм L=200 м


	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 3 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Бурова-Петрова - пр. Машинострои-телей - Химмашевской - Дзержинского



	4.
	Модернизация сетей водопровода Д=300 мм L=1060 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 49 блока 1и пунктов 4-8, 10, 11, 14, 15, 20-22, 37  блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Бурова- Петрова



	5.
	Модернизация водопровода 

Д=400 мм L=800 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 4-8 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от насосной станции 3-го подъема 

до пр. Машино -строителей

	6.
	Модернизация сетей водопровода Д=250 мм L=1950 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  4-7, 10, 11 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пр. Машино -строителей



	7.
	Модернизация водопровода 

Д=300 мм L=850 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  10, 11, 14-16 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Чернореченская

	8.
	Модернизация внутриквартальных сетей водопровода 

Д=150 мм L=300 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  8 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Чернореченская

	9.
	Модернизация водопровода 

Д=200 мм L=880 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  9, 29 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Достоевского

	10.
	Модернизация водопровода 

Д=160 мм L=1700 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  9, 29  блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Пугачева

	11.
	Модернизация ВНС с заменой электросилового и насосного оборудования
	Увеличение мощности   системы водоснабжения  для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  9, 29  блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	г. Курган

	12.
	Модернизация водопровода 

Д=300 мм L=1000 м
	Увеличение пропускной способности водовода для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 10, 11 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Пригородная

	13.
	Модернизация водопровода 

Д=300 мм L=780 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 10, 11 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Мусоргского

	14.
	Модернизация водопровода 

Д=150 мм L=630 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 12 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Правды от пер. Западный до ул. Гончарова 

	15.
	Модернизация водопровода 

Д=150 мм L=3000 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 28 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Гагарина

	16.
	Модернизация водопровода 

Д=150 мм L=1900 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 30 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Гагарина

	17.
	Модернизация водопровода 

Д=160 мм, 225 мм L=1400 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  31, 33 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Омской

	18.
	Модернизация водопровода 

Д=300 мм L=1400 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  35, 36 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение качества питьевой воды,  повышение надежности водоснабжения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от водопроводного колодца  в 

пос. Ключи до водопроводной насосной станции

 пос. Керамзитный

	19.
	Строительство разводящих сетей водопровода, в том числе:
	х
	х
	х

	19.1
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=190 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1, 2 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Калинина 



	19.2
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=40 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 3 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Бурова-Петрова -Машино-строителей -Химмашевской -Дзержинского 



	19.3
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=2210 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  4-7 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Промышленной -Машино-строителей -Чернореченской -Бурова-Петрова 

	19.4
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=70 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 8 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Чернореченская

	19.5
	Строительство разводящих сетей

Д=110 мм L=520 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  9 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Щорса - 

ул. Лазо

	19.6
	Строительство разводящих сетей 

Д=225 мм L=300 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 10, 11 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Пригородная в районе поселка Радужный

	19.7
	Строительство сетей водопровода (закольцовка) 

Д=160 мм L=110 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1, 2  блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Калинина

	19.8
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=30 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города  (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 12 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Правды

	19.9
	Строительство разводящих сетей 

Д=110 мм L=40 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 13 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Луначарского -ул. Калинина-

ул. Смирнова -

ул. Чкалова

	19.10
	Строительство разводящих сетей Д=63 мм L=20 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 14 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	поселок 

Чистое поле

	19.11
	Строительство разводящих сетей 

Д=110 мм L=120 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 15 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	поселок 

Чистое поле

	19.12
	Строительство разводящих сетей 
Д=110мм L=100 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 16 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	микрорайон Радужный

	19.13
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=590 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 17 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Мостостро -ителей

	19.14
	Строительство разводящих сетей 

Д=110 мм L=1000 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 18 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Мостостро -ителей

	19.15
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=500 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 19 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Мостостро -ителей

	19.16
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=500 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 20 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пр. Маршала Голикова

	19.17
	Строительство разводящих сетей 

Д=110 мм L=200 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 21 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Бурова-Петрова

	19.18
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=500 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  22 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Промышленная

	19.19
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=3500 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  23 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	севернее микрорайона Зайково

	19.20
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=11000 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  24 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	микрорайон Зайково

	19.21
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=9000 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  25 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	253 км автодороги 

Р-254 «Иртыш»

	19.22
	Строительство разводящих сетей 

Д=160 мм L=2400 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  26  блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в районе СНП «Западное»

	19.23
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=2800 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  27  блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в районе СНП «Западное»

	19.24
	Строительство разводящих сетей 

Д=160 мм L=1300 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  28  блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в районе очистных сооружений у аэропорта 

	19.25
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=500 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  29 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Щорса

	19.26
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=200 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  30 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Гагарина

	19.27
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=200 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  31 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Омская

	19.28
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=80 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  32 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Омская

	19.29
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=400 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  33 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Омская

	19.30
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=40 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  35 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	юго-восточнее микрорайона Глинки

	19.31
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=40 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  36 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пос. Керамзитный

	19.32
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=80 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  37 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пр. Маршала Голикова -

пр. Машино -строителей -

ул. Бурова- Петрова

	19.33
	Строительство разводящих сетей Д=110 мм L=30 м
	Увеличение мощности системы водоснабжения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  38 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоснабжения, подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов, защита централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	8 микрорайон


Таблица 4. Перечень технических мероприятий, обеспечивающих развитие объектов централизованных систем водоотведения, эксплуатируемых 

АО «Водный Союз» в границах муниципального образования города Кургана, на 2013-2020 годы

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Цель мероприятия
	Направление мероприятия
	Местоположение участка

	1
	2
	3
	4
	5

	Блок 1. Заозерный район

	1.
	Реконструкция  КНС-14 в Заозёрном районе г. Кургана
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1-24, 26-29, 31-37, 38, 42, 43, 48, 47, 44, 45, 46, 52, 53, 51, 41, 40, 50 блока 1таблицы 1 технического задания; пунктов 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 38  блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	11 микрорайон,

ул. Фурманова, 14



	2.
	Модернизация канализационного коллектора № 15

Д=800 мм L=518 м

Д=1000 мм L=3600 м

Д=400 мм L=245 м

Д=315 мм L=518 м
	Увеличение пропускной способности канализационного коллектора для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1, 2,  4-11, 13, 38, 43, 44, 45, 46, 41, 40 блока 1 таблицы 1 технического задания; пунктов 23, 24, 25, 26, 27 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения  новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от ул. Алексеева по ул. Мостострои -телей – 

ул. Витебского до КНС № 14

	3.
	Модернизация коллектора № 17

Д=1000 мм L=1500 м
	Увеличение пропускной способности канализационного коллектора для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1-29, 31-37, 48 , 47, 45, 46, 52, 53, 51, 41, 50 блока 1, пунктов  4-7, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения  новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от врезки ТЭЦ - 2 
до КНС № 3



	4.
	Модернизация напорной канализации 2Д=800 мм L=5600 м
	Увеличение пропускной способности напорной канализации для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1-29, 31-37, 38, 42, 43, 48, 47, 44, 45, 46, 52, 53, 51, 41, 40, 50 блока 1 таблицы 1 технического задания; пунктов 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 38 блока 4 таблицы 1 технического задания;)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения  новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от КНС № 14 до коллектора № 17



	5.
	Канализационный коллектор диаметром 500 мм от ул. Родькина к жилой застройке напротив 14 микрорайона (2-й объект)
	Увеличение мощности системы водоотведения  Заозерного района для подключения дополнительных нагрузок от объектов многоэтажной жилой застройки (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 14 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	14 микрорайон

	6.
	Модернизация внутриквартальной сети канализации

Д=150 мм L=205 м

Д=200 мм L=370 м


	Увеличение пропускной способности системы канализации для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 15-16 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения  новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	2 микрорайон

	7.
	Модернизация внутриквартальной сети канализации

Д=150 мм L=200 м
	Увеличение пропускной способности системы канализации для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 17-18 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения  новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон

	8.
	Модернизация коллектора № 16 Д=1000 мм L=3400 м
	Увеличение пропускной способности системы канализации для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 19-27, 29-33, 36, 37, 48, 47, 52, 53, 51, 50 блока 1 таблицы 1 технического задания; пункта 38 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения  новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Фарафонова до КНС № 14



	9.
	Модернизация внутриквартальной сети канализации

Д=200 мм L=300 м
	Увеличение пропускной способности системы канализации для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  22-23 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения  новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Алексеева



	10.
	Модернизация КНС № 26
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  22-23, 29 блока 1 и пунктов 10-11 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения  новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Алексеева



	11.
	Модернизация внутриквартальной канализации

Д=160 мм L=350 м
	Увеличение пропускной способности системы канализации для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  20, 25 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения  новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	7 микрорайон

	12.
	Модернизация внутриквартальной канализации

Д=150 мм L=300 м
	Увеличение пропускной способности системы канализации для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  28 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения  новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	1 микрорайон

	13.
	Модернизация внутриквартальной канализации

Д=150 мм L=200 м
	Увеличение пропускной способности системы канализации для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  36 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения  новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	11 микрорайон

	14.
	Модернизация внутриквартальной канализации

Д=150 мм L=200 м
	Увеличение пропускной способности  системы канализации для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  31 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения  новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	11 микрорайон

	15.
	Модернизация канализации

Д=400 мм L=640 м
	Увеличение пропускной способности системы канализации для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  29, 39 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения  новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Мальцева

	16.
	Строительство КНС
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в  микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 29 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пос. Левашово

	17.
	Модернизация внутриквартальной сети канализации

Д=400 мм L=150 м


	Увеличение пропускной способности системы канализации для подключения дополнительных нагрузок во вновь застраиваемых микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  40 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения  новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Достовалова

	18
	Строительство разводящих сетей канализации, в том числе:
	х
	х
	х

	18.1
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=44 м

Д=225 мм L=79 м


	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 1 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	1 микрорайон, многоэтажная жилая застройка

 (S=0,64 Га, 

60 квартир (перспектива))

	18.2
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=45 м

Д=225 мм L=80 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 2 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	3 микрорайон (позиция 25), многоэтажная жилая застройка 

(S=1,10 Га, 

120 квартир (перспектива))

	18.3
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=365 м

Д=225 мм L=1038 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 3  блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	4 микрорайон, многоэтажная жилая застройка

 (S=29,20 Га, 

456 квартир (перспектива))

	18.4
	Строительство разводящих сетей 

Д=315мм L=52 м

Д=225 мм L=104 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся  объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 4 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон (позиция 7), многоэтажная жилая застройка (S=2,30Га, 547 квартир (перспектива))

	18.5
	Строительство разводящих сетей 

Д=315 мм L=42 м

Д=225 мм L=75 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон (позиция 12), многоэтажная жилая застройка

 (S=0,11 Га, 

280 квартир (перспектива))

	18.6
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=48 м

Д=225 мм L=68 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон (позиция 16), многоэтажная жилая застройка

 (S=1,48 Га, 

36 квартир (перспектива))

	18.7
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=56 м

Д=225 мм L=112 м


	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 7 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон (позиция 18), многоэтажная жилая застройка

 (S=2,48 Га, 

320 квартир (перспектива))

	18.8
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=68 м

Д=225 мм L=56 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 8 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон (позиция 19), многоэтажная жилая застройка

(S=1,24 Га,

240 квартир (перспектива))

	18.9
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=64 м

Д=225 мм L=69 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в  микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 9 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	6 микрорайон, многоэтажная жилая застройка

(S=0,64 Га, 

440 квартир (перспектива))

	18.10
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=56 м

Д=225 мм L=73 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в  микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 10 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	6а микрорайон (позиция 18), многоэтажная жилая застройка

(S=0,73 Га, 

69 квартир (перспектива))

	18.11
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=45 м

Д=225 мм L=86 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в  микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 11 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	6а микрорайон (позиция 19), многоэтажная жилая застройка

 (S=1,91 Га,

 30 квартир (перспектива))

	18.12
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=48 м

Д=225 мм L=96 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в  микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 12 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения  новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	7 микрорайон, многоэтажная жилая застройка 

(S=2,13 Га, 

634 квартиры (перспектива))

	18.13
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=67 м

Д=225 мм L=64 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 13 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	11 микрорайон, многоэтажная жилая застройка

 (S=0,30 Га, 

120 квартир (перспектива))

	18.14
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=30 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 15 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	2 микрорайон

	18.15
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=100 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 17, 18 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон

	18.16
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=385 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 19, 20 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	8 микрорайон

	18.17
	Строительство разводящих сетей Д=500 мм L=1300 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 21 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	15 микрорайон

	18.18
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=90 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 22 - 23 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Алексеева



	18.19
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=160 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в  микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 24 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения  и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Мальцева –

 ул. Алексеева 

	18.20
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=400 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 25 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	7 микрорайон

	18.21
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=160 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 26, 27 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	4 микрорайон

	18.22
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=70 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 28 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	1 микрорайон

	18.23
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=1800 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 29 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения,, подключение к централизованным системам водоотведения, новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения, и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пос. Левашово

	18.24
	Строительство разводящих сетей Д=160мм L=130 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 31, 36 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	11 микрорайон

	18.25
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=320 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 32 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пр. Маршала Голикова

	18.26
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=200 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 33 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Илизарова

	18.27
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=65 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 34, 38 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	3 микрорайон

	18.28
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=650 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 35 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Мостострои -телей

	18.29
	Строительство разводящих сетей Д=500 мм L=1300 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 37 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	18 микрорайон

	18.30
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=20 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 42 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон

	18.31
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=70 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 43 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	5 микрорайон 

	18.32
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=90 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 48 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Илизарова

	18.33
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=480 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 47 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	8 микрорайон

	18.34
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=150 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 44 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Витебского

	18.35
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=220 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 45 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	6а микрорайон

	18.36
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=280 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 46 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	6а микрорайон

	18.37


	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=550 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 52 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	12 микрорайон

	18.38
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=1200 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 53 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	17 микрорайон

	18.39
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=30 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 39 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	1 микрорайон

	18.40
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=70 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 51 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	11 микрорайон

	18.41
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=65 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 41 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	3 микрорайон

	18.42
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=30 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 40 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	2 микрорайон

	18.43


	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=50м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 49 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах 
ул. Промышленной -
пр. Машино -строителей -
ул. Чернореченской -ул. Бурова-Петрова

	18.44
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=115 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайонах Заозерного района (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 50 блока 1 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	8 микрорайон

	Блок 2. Западный район

	1.
	Модернизация самотечного коллектора

Д=500 мм L=975 м
	Увеличение пропускной способности самотечного коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Панфилова - ул. Дзержинского от ул. Земнухова до

ул. Ястржембского

	2.
	Модернизация самотечного коллектора

Д=315 мм L=995 м
	Увеличение пропускной способности самотечного коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от жилого дома

по ул. Бажова, 65

по пер. Энгельса –

ул. Артёма до

КНС № 10

	3.
	Модернизация самотечного коллектора

Д=630 мм L=1200 м
	Увеличение пропускной способности самотечного коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 6,  10 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от ул. Профсоюзной

 по ул. Галкинской - 

ул. Ново -Галкинской -

ул. Артёма до КНС № 10

	4.
	Модернизация самотечного коллектора № 25

Д=630 мм L=1755 м
	Увеличение пропускной способности самотечного коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1-5, 9 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от жилого дома по пр. Конституции, 2 до КНС № 13

	5.
	Модернизация канализационных напорных коллекторов

2Д=800 мм L=8190 м
	Увеличение пропускной способности канализационных напорных коллекторов для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1-6 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от КНС № 2 до

ул. Ястржембского

	6.
	Строительство сетей канализации

Д=315 мм L=9750 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в застраиваемых поселках Новый город, Пригородном, Осиновке, Арбинке, Западном, микрорайоне Черемухово (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1-5 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от поселка Новый город, микрорайонов Пригородного, Черемухово, Осиновки, Арбинки до пр. Конституции

	7.
	Модернизация самотечного коллектора 

Д=500 мм L=500 м
	Увеличение пропускной способности  системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в застраиваемых поселках Новый город, Пригородном, Осиновке, Арбинке, Западном, микрорайоне Черемухово (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 7, 8, 11, 12, 13 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	на бульваре Солнечном до 
КНС № 10

	8.
	Модернизация КНС № 10
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в застраиваемых поселках Новый город, Пригородном, Осиновке, Арбинке, Западном, микрорайоне Черемухово (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 7, 8, 10, 11, 12, 13 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Артема

	9.
	Модернизация канализационных напорных коллекторов

2Д=500 мм L=1000 м
	Увеличение  пропускной способности  системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в застраиваемых поселках Новый город, Пригородном, Осиновке, Арбинке, Западном, микрорайоне Черемухово (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 9 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пр. Конституции

	10.
	Строительство разводящих сетей канализации, в том числе:
	х
	х
	х

	10.1
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=234 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Пригородном (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 1 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	поселок Новый город, индивидуальная жилая застройка (S=121,25 Га, 

319 домов (перспектива), 

127 домов (фактически))

	10.2
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=358 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Пригородном (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 2 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	микрорайон Пригородный, индивидуальная жилая застройка (S=185,50 Га, 

239 домов (перспектива),

52 дома 

(фактически))

	10.3
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=328 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в микрорайоне Черемухово (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 3 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	микрорайон Черемухово, индивидуальная жилая застройка (S=1701,10 Га,

139 домов (перспектива),

109 домов (фактически))

	10.4
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=52 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Осиновка (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 4 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	поселок Осиновка, индивидуальная жилая застройка (S=26,98 Га,

536 домов (перспектива),

24 дома

 (фактически))

	10.5
	Строительство разводящих сетей Д=315 мм L=29 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западный (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	поселок Западный, многоэтажная жилая застройка

 (S=14,99 Га, 

961 квартира

(перспектива))

	10.6
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=130 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 7, 8 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	бульвар Солнечный

	10.7
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=40 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 9 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  

чрезвычайных ситуаций
	пр. Конституции

	10.8
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=20 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 10 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Артема

	10.9
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=50 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 11 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Галкинская

	10.10
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=40 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 12 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Галкинская

	10.11
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=20 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в поселке Западном (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 13 блока 2 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	бульвар Солнечный

	Блок 3.

	1.
	Модернизация коллектора

Д=500 мм L=1755 м
	Увеличение пропускной способности коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. К. Маркса от ул. Односторонка до ул. Блюхера

	2.
	Модернизация коллектора

Д=315 мм L=1619 м
	Увеличение пропускной способности коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от жилого дома

по

ул. Односторонка, 147 по ул. К. Маркса до ул. Куйбышева



	3.
	Модернизация коллектора

Д=710 мм L=1651 м
	Увеличение пропускной способности коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Гоголя - 

ул. Кравченко от 

ул. Савельева до 

ул. Куйбышева, 

ул. Куйбышева, 71,

ул. Куйбышева в 

районе здания № 74

	4.
	Модернизация главного коллектора

Д=1000 мм L=7570 м
	Увеличение пропускной способности коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1, 2, 3, 8, 9, 11 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от ул. Томина -

ул. Пролетарской -

ул. Куйбышева

до ГНС по ул. Куйбышева,

159а

	5.
	Модернизация коллектора

Д=200 мм на Д=400 мм L=940 м
	Увеличение пропускной способности коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 6, 13 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Куйбышева от ЗДС до 

ул. Пролетарской

	6.
	Модернизация коллектора

Д=1000 мм L=682,5 м
	Увеличение пропускной способности коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Блюхера

от ул. К. Маркса

до КНС № 5

	7.
	Модернизация коллектора

Д=315 мм L=900 м
	Увеличение пропускной способности коллектора для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 4, 7 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Башняговс -кого от жилого дома до ул. Кирова, 102

до КНС № 4

	8.
	Модернизация канализационных напорных коллекторов

Д=1000 мм L=2700 м


	Увеличение пропускной способности канализационных напорных коллекторов для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1, 6 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от ГНС до очистных сооружений канализации

	9.
	Модернизация канализационных напорных коллекторов

Д=600 мм L=1657,5 м


	Увеличение пропускной способности канализационных напорных коллекторов для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 4, 7 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от КНС № 4 по 

ул. Станционной - ул. Пролетарской - пр. Машинострои -

телей до главного северного коллектора по

 ул. Дзержинского

	10.
	Строительство канализационной насосной станции № 6
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в застраиваемых поселках Новый город, Пригородном, Осиновке, Арбинке, Западном, микрорайоне Черемухово (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 1 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в районе 

ул. Климова - 

ул. Красина - 

ул. Томина -

реки Тобол, 

со строительством самотечного и напорного коллекторов до главного коллектора по ул. Куйбышева

	11.
	Модернизация внутриквартальной сети канализации

Д=150 мм L=200 м
	Увеличение пропускной способности системы  канализации  для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 10 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. 1 Заводская

	12.
	Модернизация внутриквартальной сети канализации

Д=200 мм L=200 м
	Увеличение пропускной способности системы  канализации  для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 11 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. М. Горького

	13.
	Модернизация сетей канализации

Д=250 мм L=420 м
	Увеличение пропускной способности системы  канализации  для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 12 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Р. Зорге

	14.
	Модернизация внутриквартальной сети канализации

Д=150 мм L=100 м
	Увеличение пропускной способности системы  канализации  для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 13 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Комсомольская

	15.
	Модернизация внутриквартальной сети канализации

Д=200-300 мм L=450 м
	Увеличение пропускной способности системы  канализации  для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 14 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Карельцева

	16.
	Модернизация напорной канализации

2Д=400 мм L=2100 м
	Увеличение пропускной способности системы  канализации  для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 14 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от КНС № 17 до камеры гашения по ул. Томина - 

ул. Климова

	17.
	Строительство разводящих сетей канализации, в том числе:
	х
	х
	х

	17.1
	Строительство разводящих сетей Д=225 мм L=734 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 1 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Красина -

Куйбышева - Томина - реки Тобол, многоэтажная жилая застройка

 (S=9,70 Га, 

200 квартир (перспектива))

	17.2
	Строительство разводящих сетей Д=225 мм L=33 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 2 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц

1 Мая -Интернациональ -
ной -

Войкова -

Свердлова, многоэтажная жилая застройка 

(S=0,43 Га, 

46 квартир (перспектива))

	17.3
	Строительство разводящих сетей Д=225 мм L=139 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 3 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Косой -

Р. Зорге -

Пушкина -

Свердлова, многоэтажная жилая застройка

 (S=1,83 Га, 

54 квартиры (перспектива))

	17.4
	Строительство разводящих сетей Д=225 мм L=26 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 4 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Красина –

К. Мяготина –

Кирова –

Проходной, многоэтажная жилая застройка

(S=0,34 Га, 

60 квартир (перспектива))

	17.5
	Строительство разводящих сетей Д=225 мм L=29 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 5 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Гоголя –

Бурова-Петрова -

К. Маркса –

Орлова, многоэтажная жилая застройка

(S=0,38 Га,

 83 квартиры (перспектива))

	17.6
	Строительство разводящих сетей Д=225 мм L=27 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 6 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Ленина –

Климова – Комсомольской -

реки Тобол, многоэтажная жилая застройка

 (S=0,36 Га,

136 квартир (перспектива))

	17.7
	Строительство разводящих сетей канализации

Д=225 мм L=13 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 7 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Станционной -

Кирова -

Проходной -Товарной, многоэтажная жилая застройка

 (S=0,17 Га,

45 квартир (перспектива))

	17.8
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=110 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 8, 9 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Куйбышева



	17.9
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=40 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 10 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Советская

	17.10
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=65 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 11 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. М. Горького

	17.11
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=27 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 12 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Р. Зорге

	17.12
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=20 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 14 блока 3 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Карельцева

	Блок 4.

	1.
	Модернизация внутриквартальной сети канализации

Д=150 мм L=210 м
	Увеличение пропускной способности системы  канализации  для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1, 2 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Калинина



	2.
	Модернизация внутриквартальной сети канализации
Д=150 мм L=250 м
	Увеличение пропускной способности системы  канализации  для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 3 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Бурова-Петрова -Машиностроителей -Химмашевской -Дзержинского

	3.
	Модернизация сетей канализации по пр. Маршала Голикова

Д=500 мм L=910 м
	Увеличение пропускной способности системы  канализации  для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 4-7, 20, 21, 22, 37 блока 4 таблицы 1 технического задания; пункта 49 блока 1 таблицы 1 технического задания )
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Промышленной -Машиностроителей -Чернореченской -Бурова-Петрова

	4.
	Модернизация внутриквартальной сети канализации
Д=200 мм L=300 м
	Увеличение пропускной способности системы  канализации  для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 8 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Чернореченская

	5.
	Модернизация КНС «Юнона»
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 8 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Чернореченская

	6.
	Модернизация сети канализации

Д=400 мм L=1840 м
	Увеличение пропускной способности системы  канализации для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 10, 11 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Карбышева

	7.
	Модернизация КНС № 9
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 10, 11 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Анфиногенова

	8.
	Модернизация внутриквартальных сетей канализации

Д=150 мм L=300 м
	Увеличение пропускной способности системы канализации для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 9, 29 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности  водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Достоевского

	9.
	Модернизация напорной сети канализации

Д=150 мм L=250 м
	Увеличение пропускной способности системы канализации для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 9, 29 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от КНС до 

ул. Достоевского

	10.
	Модернизация самотечной канализации

Д=150 мм L=400 м
	Увеличение пропускной способности системы канализации  для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 9, 29 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Достоевского

	11.
	Модернизация напорной сети канализации

Д=250 мм L=350 м
	Увеличение пропускной способности системы канализации для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 9, 29 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	от КНС до

ПМК - 5 в районе

ул. Омской

	12.
	Модернизация ОСК
	Увеличение пропускной способности системы канализации для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 28 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Омская, 152

	13.
	Модернизация напорного коллектора 

Д=1000 мм L=900 м
	Увеличение пропускной способности системы канализации для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 34 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, повышение качества обслуживания абонентов, снижение удельных расходов энергетических ресурсов,  подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	по ул. Омской от ГСНС по 
ул. Омская, 149 до ул. Омская, 165        

	14.
	Строительство разводящих сетей канализации, в том числе:
	х
	х
	х

	14.1
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=40 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 1, 2 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Калинина



	14.2
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=60 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 3 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Бурова - Петрова -Машиностроителей -Химмашевской -Дзержинского

	14.3
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=520 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 4-7 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Промышленной -Машиностроителей -Чернореченской -Бурова-Петрова

	14.4
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=50 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 8 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Чернореченская

	14.5
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=530 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 9 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Щорса - 
ул. Лазо

	14.6
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=300 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов  10, 11 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Пригородная в районе поселка Радужный



	14.7
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=100 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 16 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	поселок Радужный

	14.8
	Строительство напорной сети 
Д=110 мм L=570 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 17 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Мостостроителей

	14.9
	Строительство напорной сети 
Д=110 мм L=860 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 18 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Мостостроителей

	14.10
	Строительство напорной сети  
Д=110 мм L=1000 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 19 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Мостостроителей

	14.11
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=80 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 20 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	пр. Маршала Голикова

	14.12
	Строительство разводящих сетей 

Д=160 мм L=120 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 21 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Промышленной -Машиностроителей -Чернореченской -Бурова-Петрова

	14.13
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=100 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 22 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Промышленной -Машиностроителей -Чернореченской -Бурова-Петрова

	14.14
	Строительство разводящих сетей 

Д=160 мм L=3500 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта  23, 24 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	микрорайон Зайково, 1 микрорайон, 
ул. Мостостроителей

	14.15
	Строительство напорной канализации

Д=160 мм L=1000 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 25 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	1 микрорайон, 
ул. Мостостроителей

	14.16
	Строительство напорной канализации

Д=160 мм L=1300 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пунктов 26, 27 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	1 микрорайон, 
ул. Мостостроителей

	14.17
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=350 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 29 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Щорса – 
ул. Достоевского

	14.18
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=250 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 28 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Омская, 152

	14.19
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=150 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 34 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	ул. Омская

	14.20
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=80 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 37 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	в кварталах улиц Промышленной -Машиностроителей -Чернореченской -Бурова-Петрова

	14.21
	Строительство разводящих сетей Д=160 мм L=30 м
	Увеличение мощности системы водоотведения для подключения дополнительных нагрузок от вновь строящихся объектов в центре города (данное мероприятие необходимо для выполнения пункта 38 блока 4 таблицы 1 технического задания)
	Повышение надежности водоотведения, подключение к централизованным системам водоотведения новых абонентов, защита централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и  террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий  чрезвычайных ситуаций
	8 микрорайон


Таблица 5. Целевые показатели инвестиционной программы 

	№

п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	2013 год
	2014 год
	2015 год
	2016 год
	2017 год
	2018 год
	2019

год
	2020 год

	1.
	Снижение степени износа системы водоснабжения до
	%
	67,20
	66,50
	65,70
	65,00
	64,30
	64,20
	64,10
	64,00

	2.
	Снижение степени износа системы водоотведения до
	 %
	85,10
	83,30
	81,60
	79,80
	78,10
	78,10
	78,00
	78,00

	3.
	Сокращение аварийности в системе водоснабжения на
	%
	4,50
	4,60
	4,80
	4,90
	5,00
	5,00
	5,10
	5,10

	4.
	Сокращение аварийности в системе водоотведения на
	%
	4,00
	4,10
	4,30
	4,50
	4,60
	4,60
	4,60
	4,70

	5.
	Сокращение объема потерь воды в сетях водоснабжения на
	 %
	1,00
	2,00
	2,00
	3,00
	3,00
	3,10
	3,20
	3,30

	6.
	Экономия электрической энергии на
	%
	0,9
	1,1
	1,1
	1,5
	1,5
	1,5
	1,55
	1,6

	7.
	Поддержание качества питьевой воды на уровне, соответствующем государственному стандарту, по химическому составу:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1)
	 по железу 
	мг/л (не более)
	х
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30
	0,30

	2)
	 по марганцу
	мг/л (не более)
	х
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	3)
	по жесткости
	мг-экв/л (не более)
	х
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00
	7,00

	4)
	по сухому остатку
	мг/л (не более)
	х
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000
	1 000

	5)
	по мутности
	 мг/л (не более)
	х
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	8.
	Поддержание качества питьевой воды на уровне, соответствующем государственному стандарту, по микробиологическим показателям:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1)
	по термотолерантным колиформным бактериям
	 число бактерий в 
100 мл воды до
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2)
	по общим колиформным бактериям
	 число бактерий в 100 мл воды до
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3)
	по колифагам
	число бляшкооб-разующих единиц в 
100 мл воды до
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4)
	по спорам сульфитредуцирующих клостридий
	число спор в 20 мл воды до
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5)
	по цистам лямблий
	число цист в 50 л воды до
	х
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6)
	общее микробное число
	число образующих колонии бактерий в 
1 мл воды
 (не более)
	х
	50
	50
	50
	50
	50
	50
	50


_______________________________________
	
	Приложение  2

к постановлению

Администрации города Кургана

от _28.02.2017__ г. № _1462___

 «О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города Кургана от 09.07.2013 г. № 4933 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы развития объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, эксплуатируемых АО «Водный Союз», на 2013-2017 годы»


ПЛАНЫ-СХЕМЫ

земельных участков, перспективных

районов города Кургана с детальной застройкой,

предполагаемых к застройке в период с 2018 по 2020 годы

[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]o
- o
Iy ‘ | A
I l . N
0 ] U0C(oeya( O of o ofd ﬂmg‘@ L |
=——— | of . v
=g

i

i e

o





[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]e

AN
AN\

\
\
\





[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]



[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]8 MUKpOpan oﬁ Mapwana FonukoBa

nenos aBrieHMe
CTPaTMBHOE 34anue)

8 MKp

o 3eMenbHblil y4acTok

7 MKp





[image: image11.jpg]np. a a - yn. URusaposa
ons proBoOro LeHypa

8 MKp

7 MKp

3eMenbHblii y4acToK

MKp

43 na 330 Ngm

i





[image: image12.jpg]



[image: image13.jpg]ONIMKOBa, B panoHe A3C
yCHasi aBTOCTOSIHKa

HbI y4acToK





[image: image14.jpg]/I/ PanoH, B paioHe
npuaTue 6LITOBOrO |
obcnyxuBaHus |

2]

np. Mapwaja' Ba
=
@ 3@MenbHbI Yy4acTok
B —

a
=
i
—]-~bh
I





[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]17 m opaﬁou
AuBHAyankHoe

Tenbcra 0





[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]n. FankuHckas ie
MKPOPaoH man
BbICOKOMNJIOTHOMWRacTpomn

o

- Otusmimie ra

= = 5
ETL )I‘Fﬂd Bl &
paibRmiadn |-
N Sy Mdhbgndddd T @) 9 &
g
2] W= B
g B l@EIEIE F}W [al H
T [aymRPgK T [ ©
8] S = =
5] g 8|F [ 5]
spoe] f| =" e @
I 2 F = [ 98
= B 1 B o
Al o= = E i ) e MeYb) 4aeToK
' St e
= | & °
= 8 = e
5 olE
)
= 5
s
<%
g ’
o
\>"
OftEuHbIN Y\ . e
\]





[image: image19.jpg]HbIV yyal

ckasn

n.

;_{am‘

VT,

5

.Coltg4HbIv





[image: image20.jpg]



[image: image21.jpg]



[image: image22.jpg]



[image: image23.jpg]uB .,,Cé
t,_i
G E!nj wmg ke





[image: image24.jpg]|

-
Vb Bla Uddrh
e g o
-

g N

g )
s g
: !

2.
=
|
—





[image: image25.jpg]noc. Yucroe none

MnaHupoBkKa nocernka

Y

O

MbHBIN y4acTok

&

/)





[image: image26.jpg]MKp. RapyxHbIi ,‘
Xunasi3acTpoika j

3eMenbHbIi y4acTok °

==
H == gl \j /
=
7 = |
—
A ;}"’
o - 7
==}
Jzﬁj,”::j r
of Lt
- =C r
.
o
.





[image: image27.jpg]



[image: image28.jpg]V¥
Ly
\

.
=

‘\;;_ N

2\ \
S X 3
LT

(>

VAN,
AN VN

el S

S

‘”’5





[image: image29.jpg]3eMenbHbIl yuacTok

3





[image: image30.jpg]



[image: image31.jpg]



[image: image32.jpg]



[image: image33.jpg]CeBepHee MKp. 3aﬁxoso§ =
NHauByAyanbHoe SE2
KUNULWHOE/ CTPONTENEET =
o4
\f\ T >
Ny
= o
o ﬁgm

V/A g\w\

IVl y4acToK





[image: image34.jpg]MKp. 3aKkoBO
Cknaabl

aBTofopora "UpTbiw"

3eMenbHbIil y4acTok

““§““





[image: image35.jpg]253 km.a oporu P-254 "Up
Kommnse BTOCEpBMUCa Ans
OonbLerpy3HbX-aB unen

&

EH

%@%%Wv @Dc;

=] |\

5
npb

el

©

3eMenbHbIN y4acTok

e
S5 O\ ¢
B ¢ T\ o
A7 4 —— e
el )
emas—— 55 A\ © 2 C
(S A 6 S
3 A\ © A O A e
o S\ e A e





[image: image36.jpg]B paiioHe CHIN "3anagHoe" yu. 1
npou3BoOACTBE :
esTernb B,
8 2 2 e
e Feee 2% N
g
= T
(=m="=] = :14
e |
SESESSS
3 g
3%
P BSF
o
a's}
é@m oxd
0
O==) s
[5]] y
S X
g2 \
% MRH
\\
\
\
\\\ 4acTok
> \ 2
\ =
\ =
\\\ ,,////
\\ e
X
> il - \\\\
D \
e \
~ \
b \,
e \ -
~ \ P
< \ —
N\ \
e \ A
> N\ " \
_~ \\\ //,/// \\
= e \ =
\\\\ ////,/////
S //////// \\
\\\
\\\
\
0B a0





[image: image37.jpg]B paitoHe CHI "3anagHoe" yu. 2 \\{;‘1 =
NPOU3BONCTEEHHAS ACSTENLHOCTL
{1l (=]





[image: image38.jpg]B paioHe OUMCTHbIX
coopyxefiui u asaponoprta
MpousBpacTeeHHas
HOCTb
Q <
8 G
Y
b30 4

&

asropopora "UpTbiw™

/
/
3eMenbHble yyacTku m
o)

[ IS

o
asponopt





[image: image39.jpg]N
S

L7NETH 150 RS
NSO D INEAY Y SDNEINS





[image: image40.jpg]puHa, B parioHe A3C

aHye aBTocepBuca

ra

7





[image: image41.jpg]



[image: image42.jpg]



[image: image43.jpg]



[image: image44.jpg]



[image: image45.jpg]



[image: image46.jpg]]

=

.Kewl&g?'ﬁ
it

%
S
3_ ‘,m_w
= ]
=
2 - =}
o wh
e || == 2=
S e —
=
=T

NbHbI CTO!l

B A

HOXKHBI

0





[image: image47.jpg]



[image: image48.jpg]



_____________________________
